# คู่มือนักศึกษา — กระบวนการ QFD → Functional Decomposition

Table of Contents

คู่มือนักศึกษา — กระบวนการ QFD → Functional Decomposition สำหรับวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Senior Project)

วิชา 01076014/01076016 — เตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ + วิชาโครงงาน เวอร์ชัน 2.1 — 18 กรกฎาคม 2569

## เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้

เอกสารฉบับนี้เป็นคู่มือสำหรับนักศึกษา อธิบายวิธีคิดและวิธีทำงานตลอดกระบวนการ ตั้งแต่ฟังเสียงผู้ใช้จนถึงส่งมอบและนำเสนอผลงาน แต่ละบทเดินเรื่องผ่านตัวอย่างจริงให้เห็นว่าทีมงานคิดอะไร ตัดสินใจอย่างไร และควรผลิตอะไรออกมา ท้ายแต่ละบทมีสรุปเกณฑ์การให้คะแนนและแบบตรวจสอบตนเองให้ใช้ก่อนส่งงาน

อาจารย์ที่ปรึกษามีคู่มืออีกเล่มหนึ่งแยกต่างหาก (“คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา”) ซึ่งใช้เกณฑ์และเนื้อหาชุดเดียวกับเล่มนี้ทุกประการ เพียงเพิ่มคำถามกระตุ้นและจุดสังเกตสำหรับการให้คำปรึกษา

รองรับ 2 แทร็ก: - เริ่มต้นจากศูนย์ (เก็บความต้องการผู้ใช้จริง): อ่านทุกบทตามลำดับ - ได้หัวข้อแล้ว ไม่มีโอกาสเก็บความต้องการผู้ใช้ใหม่: อ่านบทที่ 1–2 ก่อน แล้วข้ามไปอ่านบทสุดท้าย (“รากทดแทนเมื่อไม่มีข้อมูลผู้ใช้จริง”) ก่อนย้อนกลับมาที่บทที่ 3 เป็นต้นไป

ตัวอย่างหลักที่ใช้ตลอดเล่ม: EEG SleepInsight — ระบบ AI ที่จำแนกระยะการนอนจากสัญญาณคลื่นสมอง เดินครบทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ส่วนภาคผนวกท้ายเล่มมีตัวอย่างย่อจากอีก 2 โครงงาน (ซอฟต์แวร์ล้วนและ IoT) ให้เห็นว่าวิธีคิดเดียวกันปรับใช้กับโครงงานรูปแบบอื่นได้อย่างไร

# บทที่ 1 — ภาพรวมกระบวนการ: จาก “ตรวจผลงาน” สู่ “ตรวจความคิด”

ลองนึกภาพสถานการณ์นี้: อาจารย์ที่ปรึกษาถามว่า “ทำไม accuracy เป้าหมายของโมเดลถึงต้องเป็น 80% ทำไมไม่ใช่ 70% หรือ 90%” นักศึกษาตอบว่า “ก็ดูจากงานวิจัยที่คล้าย ๆ กันครับ” — ฟังดูสมเหตุสมผล แต่ถ้าถามต่อว่า “แล้วทำไมโครงงานนี้ต้องแม่นเท่ากับงานวิจัยนั้น ผู้ใช้ของคุณต้องการแบบนั้นจริงหรือ” หลายครั้งคำตอบจะเงียบไป เพราะตัวเลขเป้าหมายนั้นไม่เคยถูกผูกกับความต้องการของผู้ใช้จริงตั้งแต่แรก มันแค่ “ดูสมเหตุผล” แต่ “สืบย้อนไม่ได้”

คู่มือนี้แก้ปัญหานั้น โดยเปลี่ยนสิ่งที่วัดผลจากผลงานสุดท้าย (สวยไหม ใช้งานง่ายไหม อธิบายเทคนิคได้ไหม) ไปเป็นกระบวนการคิด — ทุกตัวเลข ทุกฟังก์ชัน ทุกบรรทัดโค้ดที่เขียน ต้องสามารถสืบย้อนกลับไปหาความต้องการของผู้ใช้ที่แท้จริงได้เสมอ และในทางกลับกัน ทุกความต้องการของผู้ใช้ก็ต้องมีบางสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าโครงงานทำสำเร็จจริง คุณสมบัตินี้เรียกว่า traceability (การสืบย้อนได้) และเป็นหัวใจของคู่มือทั้งเล่ม

## แนวคิดเบื้องหลัง: QFD และ Functional Decomposition

QFD (Quality Function Deployment) เป็นวิธีคิดที่มาจากวิศวกรรมการผลิต ใช้แปลง “สิ่งที่ลูกค้าพูด” ให้กลายเป็น “สิ่งที่วิศวกรวัดและออกแบบได้” อย่างเป็นระบบ แทนที่จะให้วิศวกรเดาเอาเองว่าลูกค้าต้องการอะไร เครื่องมือหลักของ QFD เรียกว่า House of Quality (บ้านคุณภาพ) — เป็นตารางรูปทรงคล้ายบ้านที่จัดวางความต้องการของลูกค้าไว้ด้านหนึ่ง และคุณลักษณะทางเทคนิคที่วิศวกรควบคุมได้ไว้อีกด้านหนึ่ง แล้วให้ทีมช่วยกันตัดสินว่าอะไรตอบโจทย์อะไร

QFD ดั้งเดิมถูกออกแบบมาสำหรับสายการผลิตขนาดใหญ่ที่มีหลายทีมทำงานต่อกันเป็นทอด ๆ (จากแบบผลิตภัณฑ์ ไปถึงชิ้นส่วน ไปถึงกระบวนการผลิต ไปถึงสายพานจริง) ซึ่งหนักเกินความจำเป็นสำหรับนักศึกษา 1–2 คนที่ทำโครงงานซอฟต์แวร์ คู่มือนี้จึงตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง (เช่น ขั้นตอนเกี่ยวกับชิ้นส่วนการผลิตและสายการผลิต) ออก เหลือไว้เฉพาะแก่นที่ยังใช้ได้จริงกับซอฟต์แวร์ คือการแปลงเสียงผู้ใช้เป็นคุณลักษณะที่วัดได้ในบ้านคุณภาพหนึ่งหลัง

เมื่อรู้แล้วว่าต้องควบคุมคุณลักษณะทางเทคนิคใดบ้าง คำถามต่อไปคือ “แล้วระบบต้องทำอะไรบ้างถึงจะควบคุมคุณลักษณะนั้นได้” นี่คือหน้าที่ของ Functional Decomposition (การแตกฟังก์ชัน) — การแตกหน้าที่รวมของระบบออกเป็นหน้าที่ย่อยไปเรื่อย ๆ จนถึงระดับที่จับคู่กับโมดูลของซอฟต์แวร์ได้จริง ชื่อของกระบวนการทั้งหมด “QFD ไปยัง Functional Decomposition” จึงหมายถึงการเดินทางสองช่วงต่อกัน: ช่วงแรกแปลงเสียงผู้ใช้เป็นตัวเลขเป้าหมาย (QFD) ช่วงที่สองแปลงตัวเลขเป้าหมายเป็นโครงสร้างซอฟต์แวร์ (Functional Decomposition)

## ภาพรวม: 11 ก้าวการเรียนรู้ ย่อเหลือ 6 จุดตรวจ

กระบวนการทั้งหมดมี 11 ก้าวย่อยที่ควรทำความเข้าใจทีละก้าว แต่ถ้าต้องส่งงานให้ตรวจ 11 ครั้ง ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจะเหนื่อยเกินไปโดยไม่จำเป็น คู่มือนี้จึงจัดกลุ่มก้าวย่อยเหล่านั้นให้เหลือ 6 จุดตรวจ (checkpoint) ที่มีความหมายในตัวเองชัดเจน แบ่งเป็น 3 ช่วง:

- ช่วงฟังเสียงผู้ใช้และตั้งเป้า — เก็บความต้องการจริงจากผู้ใช้ แปลงเป็นคุณลักษณะที่วัดได้ และตั้งตัวเลขเป้าหมาย (บทที่ 3–4)

- ช่วงออกแบบ — แตกเป็นหน้าที่ของระบบ แล้วจับหน้าที่เหล่านั้นลงในโมดูลซอฟต์แวร์ (บทที่ 5) นี่คือขั้นที่ QFD เดินทางมาถึง Functional Decomposition อย่างเป็นรูปธรรม

- ช่วงลงมือทำและพิสูจน์ — สร้างระบบจริง ทดสอบว่าทำได้ตามเป้าไหม แล้วนำเสนอว่าตอบโจทย์ผู้ใช้จริงหรือเปล่า (บทที่ 6–8)

สามจุดตรวจแรกรวมกันเป็น proposal ฉบับสมบูรณ์ที่ส่งเมื่อจบช่วงวางแผน ส่วนสามจุดตรวจหลังกระจายอยู่ในช่วงลงมือสร้างและพิสูจน์ผลของวิชาโครงงาน ตารางด้านล่างสรุปโครงสร้างทั้งหมดไว้อ้างอิง (คอลัมน์ขวาสุดบอกว่าแต่ละขั้นควรเสร็จในภาคเรียนที่เท่าไรของวิชา สำหรับวางแผนเวลาคร่าว ๆ เท่านั้น ไม่ใช่กฎตายตัว — ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาถ้าจังหวะของทีมต่างจากนี้):

| ขั้น | ชื่อ | ได้อะไร | รหัสที่เกิด | ภาคเรียน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | ตั้งกรอบปัญหา + ผู้มีส่วนได้เสีย | Problem statement + stakeholder list | — | 1 |
| S1 | เก็บเสียงผู้ใช้ (VoC) | VoC log ดิบ | — | 1 |
| S2 | จัดกลุ่มเป็นความต้องการ | รายการ CR | CR | 1 |
| S3 | ถ่วงน้ำหนักความสำคัญ | ตาราง CR ถ่วงน้ำหนัก | CR+weight | 1 |
| S4 | House of Quality | บ้านคุณภาพ 1 ใบ | TC | 1 |
| S5 | ตั้งเป้าที่วัดได้ | สเปก QR | QR | 1 |
| S6 | แตกฟังก์ชัน | Function tree | F | 1 |
| S7 | จับลงสถาปัตยกรรม | แผนผังโมดูล | C | 1 |
| S8 | ลงมือสร้าง + ทดลอง AI | ระบบทำงานได้ | — | 2 |
| S9 | ทดสอบ + ปิดการสืบย้อน | ผล T + RTM ครบ | T | 3 |
| S10 | นำเสนอผล | Demo + เทียบเป้า | — | 3 |

## เส้นเลือดใหญ่ที่ร้อยทุกอย่างเข้าด้วยกัน: การสืบย้อน (Traceability)

ลองนึกถึงใบเสร็จที่ดี — มันบอกได้ว่าสินค้าแต่ละชิ้นมาจากไหน ใครสั่ง ใครจ่าย ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกจุด คู่มือนี้ใช้หลักการเดียวกันกับทุกชิ้นงานที่นักศึกษาผลิต โดยให้ทุกชิ้นมี “รหัส” ของตัวเอง และทุกรหัสต้องบอกได้ว่ามันเกิดมาจากอะไร:

CR-xx  ความต้องการของผู้ใช้ (ถ่วงน้ำหนักแล้ว)      ← จุดเริ่มต้น จากเสียงผู้ใช้จริง
  └─ TC-xx  คุณลักษณะทางเทคนิคใน House of Quality    อ้างอิง CR อย่างน้อย 1 ตัว
       └─ QR-xx  เป้าหมายที่วัดได้                    อ้างอิง TC ของมัน
            └─ F-xx  หน้าที่ของระบบ                   อ้างอิงว่าตอบ QR/TC ตัวไหน
                 └─ C-xx  โมดูลซอฟต์แวร์               อ้างอิงว่าทำหน้าที่ F ตัวไหน
                      └─ T-xx  การทดสอบ/พิสูจน์          อ้างอิงว่าพิสูจน์ QR ตัวไหน

ทำไมกฎ “ต้องอ้างอิงกันได้” ถึงสำคัญ? เพราะทุกครั้งที่มีจุดขาด มันมีความหมายเฉพาะเจาะจง: ถ้ามี CR ที่ไม่มี T ปลายทางเลย แปลว่าโครงงานสัญญากับผู้ใช้ไว้แต่ไม่เคยพิสูจน์ว่าทำได้จริง — เป็น “คำสัญญาที่ไม่มีหลักฐาน” ในทางกลับกัน ถ้ามี T ที่ไม่มี QR ต้นทาง แปลว่ากำลังทดสอบสิ่งที่ไม่มีใครต้องการ — เป็น “งานที่ทำเกินความจำเป็น” กฎง่าย ๆ นี้เองที่ทำให้ตรวจสอบความคิดของตัวเองได้อย่างเป็นระบบ แทนที่จะรู้สึกเอาเองว่า “น่าจะโอเค”

จุดที่มักสับสน: traceability ไม่ได้แปลว่าต้องมีเอกสารเยอะ ๆ หรือทำตารางให้ดูซับซ้อน — มันแปลว่าทุกการตัดสินใจมีเหตุผลที่อธิบายได้และสืบย้อนได้ โครงงานที่มี CR แค่ 5 ข้อแต่ทุกข้อสืบย้อนได้ชัด ดีกว่าโครงงานที่มี CR 20 ข้อแต่ครึ่งหนึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหน

## เดินตามตัวอย่างเดียวกันตลอดเล่ม

เพื่อให้เห็นภาพจริง คู่มือนี้ใช้โครงงานสมมติชื่อ EEG SleepInsight — ระบบ AI ที่จำแนกระยะการนอนจากสัญญาณคลื่นสมอง (EEG) — เดินตามทุกขั้นตอนตั้งแต่บทที่ 3 ถึงบทที่ 8 ให้เห็นว่าทีมงานคิดอะไร ตัดสินใจอย่างไร และรหัสแต่ละตัวโยงกันอย่างไรในทางปฏิบัติ ส่วนภาคผนวกท้ายเล่มมีตัวอย่างย่อจากอีก 2 โครงงาน (ซอฟต์แวร์ล้วนและ IoT) ให้เห็นว่าหลักการเดียวกันนี้ใช้ได้กับโครงงานหลากหลายรูปแบบ

# บทที่ 2 — วิธีใช้คู่มือนี้

ลองนึกภาพว่านักศึกษาทำ House of Quality เสร็จแล้ว หลังจากนั้นจะมีคนสามฝ่ายมาดูงานชิ้นนี้: ตัวนักศึกษาเองก่อนกดส่ง อาจารย์ที่ปรึกษาตอนตรวจงาน และเกณฑ์การให้คะแนนตอนประเมินผล ทั้งสามฝ่ายกำลังมองหาสิ่งเดียวกัน — งานชิ้นนี้สืบย้อนได้ครบไหม สมเหตุสมผลไหม — เพียงแค่มองจากมุมต่างกัน

นี่คือเหตุผลที่แต่ละจุดตรวจในคู่มือนี้ (บทที่ 3 ถึง 8) มีโครงสร้างเดียวกันเสมอ: อธิบายว่าขั้นนั้นสำคัญอย่างไร สอนแนวคิดเบื้องหลัง เดินตามตัวอย่างจริงทีละก้าว บอกว่าต้องส่งอะไร แล้วปิดท้ายด้วยเกณฑ์การให้คะแนนและแบบตรวจสอบตนเอง เพราะทั้งหมดอ้างอิงรายการเกณฑ์ชุดเดียวกันในแต่ละขั้น เนื้อหาทุกส่วนจึงพูดเป็นเสียงเดียวกัน — ไม่มีทางที่ rubric จะเข้มกว่าที่บทเรียนสอนไว้ หรือ self-check จะถามคนละเรื่องกับที่จะถูกให้คะแนน

วิธีอ่านแต่ละบท: เนื้อหาส่วนต้นของบท (ทำไมสำคัญ + แนวคิด + ตัวอย่างที่เดินตามทีมงาน) ควรอ่านก่อนลงมือทำ ส่วนท้ายบทมีกล่องสรุปสองกล่อง — เกณฑ์การให้คะแนน และแบบตรวจสอบตนเอง — แยกไว้ให้ชัดเจนด้วยเส้นคั่น เพื่อกลับมาเปิดใช้สะดวกตอนใกล้ส่งงาน โดยไม่ต้องไล่หาในเนื้อหา

เรื่องน้ำหนักคะแนนรวมทั้งวิชา: แต่ละจุดตรวจ (checkpoint) ทั้ง 6 จุดมีน้ำหนักเท่ากันในการประเมินกระบวนการโดยรวม (checkpoint ละประมาณ 16.7%) รายละเอียดอยู่ท้ายบทที่ 8

# บทที่ 3 — Requirements Foundation

ทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นตลอดโครงงาน ตั้งแต่คุณลักษณะทางเทคนิค ไปจนถึงบรรทัดโค้ดสุดท้ายที่ผ่านการทดสอบ ล้วนต้องสืบย้อนกลับมาถึงจุดเริ่มต้นจุดเดียว: ความต้องการของผู้ใช้จริงที่เก็บมาได้ในขั้นนี้ ถ้ารากนี้ไม่แน่น ทุกอย่างที่สร้างต่อจากมันก็ลอยไปด้วย นี่คือเหตุผลที่ขั้นนี้ชื่อว่า “Requirements Foundation” — ฐานรากของความต้องการ

## แนวคิดเบื้องหลัง

Voice of Customer (VoC) คือคำพูดดิบของผู้ใช้ ก่อนที่ใครจะตีความ กฎสำคัญคืออย่ารีบตีความ — ถ้าผู้ใช้พูดว่า “อยากรู้ว่าคืนนี้หลับลึกพอไหม” ให้บันทึกไว้แบบนั้น อย่าเพิ่งแปลงเป็น “ต้องการ dashboard แสดงคุณภาพการนอน” เพราะการตีความเร็วเกินไปอาจพาไปผิดทาง คำพูดดิบต้องถูกเก็บไว้ก่อน แล้วค่อยตีความในขั้นถัดไปอย่างมีสติ

การเก็บ VoC ทำได้หลายวิธี — สัมภาษณ์ตัวต่อตัว สังเกตพฤติกรรมจริง หรือแบบสอบถามปลายเปิด สิ่งสำคัญไม่ใช่วิธีไหนดีที่สุด แต่คือต้องมาจากคนจริง ไม่ใช่การนั่งจินตนาการเอาเอง และควรเก็บจากหลายกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ใช่แค่เพื่อนในทีมหรือคนกลุ่มเดียว เพื่อให้เห็นภาพที่ครบและไม่ลำเอียง

ขั้นถัดไปคือ affinity grouping (การจัดกลุ่มตามความใกล้เคียง) — เอาคำพูดดิบทั้งหมดมาดูว่าประโยคไหนพูดถึงเรื่องเดียวกัน แม้จะใช้คำต่างกัน แล้วรวมกลุ่มเป็นความต้องการเดียว วิธีนี้เรียกอีกชื่อว่า KJ method ตามชื่อนักมานุษยวิทยาชาวญี่ปุ่นผู้คิดค้น ผลลัพธ์ของขั้นนี้คือรายการ CR (Customer Requirement) — ข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดคือ CR ต้องเป็น “ความต้องการ” ไม่ใช่ “วิธีแก้” ตัวอย่างเช่น “อยากเห็นผลไว” เป็นความต้องการ แต่ “ใช้ WebSocket” เป็นวิธีแก้ — ถ้าเปลี่ยนเทคโนโลยีไปใช้อย่างอื่น ความต้องการ “อยากเห็นผลไว” ยังคงอยู่เสมอ นี่คือวิธีแยกว่าอะไรควรอยู่ในขั้นนี้ การรีบกระโดดไปคิดวิธีแก้ก่อนเข้าใจความต้องการให้ชัด เป็นกับดักที่พบบ่อยที่สุดของขั้นนี้ เพราะมันตัดโอกาสที่จะเห็นทางเลือกอื่นที่อาจดีกว่า

สุดท้ายคือการ ถ่วงน้ำหนัก — ไม่ใช่ทุกความต้องการสำคัญเท่ากัน วิธีง่ายที่สุดคือให้คะแนน 1–5 โดยตรง หรือแจกคะแนนรวม 100 คะแนนให้ทุก CR ช่วยกันแบ่ง ส่วนวิธีที่ละเอียดกว่า (เรียกว่า AHP หรือ Analytic Hierarchy Process) ใช้การเทียบคู่ทีละคู่แล้วคำนวณน้ำหนักจากผลเปรียบเทียบทั้งหมด ซึ่งให้ผลแม่นยำกว่าแต่ใช้เวลามากขึ้นตามจำนวนความต้องการที่เพิ่มขึ้น เหมาะกับกรณีที่มีลูกค้าจริงให้สัมภาษณ์เจาะลึก สำหรับโครงงานส่วนใหญ่ วิธีถ่วงน้ำหนักตรง ๆ ก็เพียงพอ ขอเพียงระบุที่มาของน้ำหนักให้ชัดเจนว่าได้มาอย่างไร ไม่ใช่ตัวเลขที่คิดขึ้นเองลอย ๆ

## เดินตามทีมงาน EEG SleepInsight

ทีมงาน EEG SleepInsight เริ่มต้นด้วยคำถามพื้นฐานที่สุด: ใครคือคนที่จะได้ประโยชน์จากระบบนี้ และพวกเขากำลังเจอปัญหาอะไรอยู่ คำตอบที่ได้กลายเป็น problem statement:

“การประเมินคุณภาพการนอนที่แม่นยำต้องทำ polysomnography ในห้องแล็บ ซึ่งแพง ใช้เวลา และติดอิเล็กโทรดหลายจุด ทำให้คนทั่วไปเข้าถึงยาก จึงต้องการระบบ AI ที่จำแนกระยะการนอนจากสัญญาณ EEG จำนวน channel น้อยได้เชื่อถือพอ”

ทีมระบุผู้มีส่วนได้เสียไว้สามกลุ่ม: ผู้ใช้ทั่วไปที่อยากติดตามการนอนของตัวเอง แพทย์หรือนักเทคนิคการนอนที่อาจนำผลไปใช้ต่อ และนักวิจัยด้าน sleep/EEG สังเกตว่านี่ไม่ใช่แค่ “ผู้ใช้” กลุ่มเดียว แต่ครอบคลุมทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของระบบ — เพราะถ้าลืมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไป ความต้องการของกลุ่มนั้นก็จะไม่ถูกเก็บมาด้วย ทีมสรุปกลุ่มพร้อมบทบาทไว้เป็นตาราง เพื่อให้ตรวจสอบทีหลังได้ว่าเก็บเสียงมาจากทุกกลุ่มจริง:

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย | บทบาทในระบบ | ทำไมต้องฟังเสียงกลุ่มนี้ |
| --- | --- | --- |
| ผู้ใช้ทั่วไป | ผู้ใช้งานหลัก ติดตามคุณภาพการนอนของตัวเองที่บ้าน | เป็นกลุ่มที่ระบบต้องตอบโจทย์โดยตรงทุกคืน |
| แพทย์ / นักเทคนิคการนอน | ผู้ใช้ผลลัพธ์ต่อในบริบททางการแพทย์ (คัดกรองเบื้องต้น) | กำหนดว่าความแม่นยำต้อง “น่าเชื่อถือ” ระดับไหนถึงเอาไปใช้ต่อได้ |
| นักวิจัยด้าน sleep/EEG | ผู้ที่อาจนำระบบหรือข้อมูลไปต่อยอดงานวิจัย | สนใจความโปร่งใสของวิธีวัดและข้อจำกัดของโมเดล |

| รหัส | คำพูดของผู้ใช้ | ผู้พูด (กลุ่ม) | วิธีเก็บ |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | “อยากรู้ว่าคืนนี้หลับลึกพอไหม โดยไม่ต้องไปนอนที่ รพ.” | ผู้ใช้ทั่วไป (คนที่ 2) | สัมภาษณ์ตัวต่อตัว |
| V2 | “อุปกรณ์ที่บ้านต้องใส่ง่าย ไม่ใช่ติดสาย 10 เส้น” | ผู้ใช้ทั่วไป (คนที่ 4) | สัมภาษณ์ตัวต่อตัว |
| V3 | “ผลต้องอ่านรู้เรื่อง ไม่ใช่กราฟที่ต้องเป็นหมอถึงเข้าใจ” | ผู้ใช้ทั่วไป (คนที่ 1) | แบบสอบถามปลายเปิด |
| V4 | “ต้องแม่นพอที่หมอจะเอาไปดูต่อได้” | นักเทคนิคการนอน | สัมภาษณ์ตัวต่อตัว |
| V5 | “อยากเห็นผลตอนเช้าเลย ไม่ต้องรอหลายวัน” | ผู้ใช้ทั่วไป (คนที่ 3) | แบบสอบถามปลายเปิด |
| V6 | “เครื่องต้องทำงานได้ทั้งคืนไม่หลุด” | ผู้ใช้ทั่วไป (คนที่ 2) | สัมภาษณ์ตัวต่อตัว |

สังเกตว่า V1 กับ V5 ใช้คำต่างกัน แต่พูดถึงเรื่องเดียวกันคือ “อยากเห็นผลเร็ว ไม่ต้องรอนาน” ทีมจึงจัดสองประโยคนี้ไว้กลุ่มเดียวกัน ส่วน V4 ซึ่งพูดถึงความน่าเชื่อถือระดับที่แพทย์ยอมรับได้ ถูกแยกไว้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเพราะเป็นคนละประเด็นกับความเร็ว แม้ทั้งคู่จะฟังดูเกี่ยวกับ “คุณภาพ” ก็ตาม นี่คือทักษะสำคัญของการจัดกลุ่ม — ต้องแยกแยะว่าอะไรคือธีมเดียวกันจริง ๆ ไม่ใช่แค่ใช้คำคล้ายกัน ทีมสรุปผลการจัดกลุ่ม (affinity grouping) เป็นตารางก่อนตั้งชื่อความต้องการ เพื่อให้เห็นว่าแต่ละธีมรวบรวมคำพูดกี่ประโยค:

| ธีม (affinity group) | VoC ที่รวมกัน | กลายเป็น |
| --- | --- | --- |
| ความแม่นยำที่แพทย์ยอมรับได้ | V4 | CR-01 |
| อุปกรณ์ใส่ง่าย channel น้อย | V2 | CR-02 |
| อยากเห็นผลเร็ว ไม่ต้องรอนาน | V1, V5 | CR-03 |
| ผลอ่านเข้าใจง่ายสำหรับคนทั่วไป | V3 | CR-04 |
| ทำงานเสถียรตลอดคืน | V6 | CR-05 |

ผลลัพธ์จากการจัดกลุ่มทั้งหมดออกมาเป็นความต้องการ 5 ข้อ พร้อมระบุที่มาไว้ทุกข้อ เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าความต้องการแต่ละข้อไม่ได้ถูกคิดขึ้นเอง:

| รหัส | ความต้องการ | มาจาก | น้ำหนัก |
| --- | --- | --- | --- |
| CR-01 | จำแนกระยะนอนแม่นยำเชื่อถือได้ | V4 | 5 |
| CR-02 | อุปกรณ์ใส่ง่าย ใช้ channel น้อย | V2 | 4 |
| CR-03 | เห็นผลไว (เกือบทันที) | V1, V5 | 3 |
| CR-04 | ผลอ่านเข้าใจง่ายสำหรับคนทั่วไป | V3 | 3 |
| CR-05 | ทำงานเสถียรตลอดคืน | V6 | 4 |

น้ำหนักไม่ได้มาจากการเดา ทีมกลับไปถามผู้ใช้ตรง ๆ ว่าอะไรสำคัญที่สุด และได้คำตอบตรงกันว่าความแม่นยำ (CR-01) คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย ตามด้วยความเสถียรและความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ ส่วนความเร็วในการเห็นผลและความเข้าใจง่าย แม้สำคัญ แต่ผู้ใช้ยอมรับได้หากต้องแลกกับความแม่นยำที่สูงขึ้น น้ำหนักเหล่านี้เองที่จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณลักษณะทางเทคนิคตัวไหนสำคัญที่สุดในบทถัดไป

## สิ่งที่ต้องส่งเมื่อจบขั้นนี้

- Problem statement + รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียพร้อมบทบาท

- VoC log ดิบ (คำพูดผู้ใช้ + ระบุว่าใครพูด เก็บมาอย่างไร)

- แผนผังการจัดกลุ่ม (affinity/KJ diagram)

- ตาราง CR พร้อมน้ำหนักและที่มา

จำนวนที่แนะนำ (เป็นช่วงปกติ ไม่ใช่กฎตายตัว — ถ้าน้อยหรือมากกว่านี้ ให้อธิบายเหตุผลไว้): ผู้มีส่วนได้เสียอย่างน้อย 3 กลุ่ม, คำพูดดิบ 10–30 ประโยค, ความต้องการ (CR) 5–12 ข้อ

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: เขียน CR ที่ “คิดเอง” โดยไม่มี VoC รองรับ · เขียน CR เป็นวิธีแก้ (“ใช้ deep learning”) แทนความต้องการ · VoC เป็นการตีความของผู้ทำเอง ไม่ใช่คำผู้ใช้จริง · ลืมระบุวิธีหรือที่มาของน้ำหนัก

### เกณฑ์การให้คะแนน

| เกณฑ์ (น้ำหนัก) | 4 ดีเยี่ยม | 3 ผ่านดี | 2 ต้องแก้ | 1 ยังไม่ถึง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ทุก CR สืบย้อน VoC ได้ (25) | ชี้ได้ชัดทุกตัว | ลอย ≤1 ตัว | ลอย 2–3 ตัว | ส่วนใหญ่ไม่มี VoC รองรับ |
| CR ครอบคลุมธีมของ VoC ไม่ซ้ำ (20) | ครบทุกธีม | ตกหล่นเล็กน้อย | ตกหล่นธีมสำคัญ | ไม่สะท้อน VoC |
| VoC มีคุณภาพและมีแหล่งที่มา (20) | คำจริง หลากหลาย มีแหล่ง | ส่วนใหญ่ดี | น้อย/กลุ่มเดียว | ไม่มี VoC จริง |
| CR เป็นความต้องการ ไม่ใช่วิธีแก้ (15) | ล้วนเป็นความต้องการ | เอียงไปวิธีแก้ 1–2 | หลายตัวเป็นวิธีแก้ | เป็น feature list |
| น้ำหนักมีที่มาโปร่งใส (10) | ครบ + มีวิธี | ครบ วิธีคลุมเครือ | บางส่วน | ไม่มี |
| Problem statement + stakeholder ครบ (10) | ชัดเจน ครบ | ครบแต่ตื้น | ไม่ครบ | ไม่ชัด |

น้ำหนักรวม 100 คะแนน: การสืบย้อนได้กลับไปหาความต้องการจริงหนักที่สุดที่ 45% เพราะนี่คือรากของกระบวนการทั้งหมด

### ตรวจสอบตนเองก่อนส่งงาน

[ ] Problem statement มีบริบท + เหตุผลที่ควรแก้
[ ] ผู้มีส่วนได้เสีย ≥ 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มระบุบทบาท
[ ] VoC เป็นคำผู้ใช้จริง + ระบุแหล่งที่มา
[ ] CR ทุกตัวชี้กลับ VoC ได้ (ไม่มี CR ที่คิดเอง)
[ ] CR เป็น "ความต้องการ" ไม่ใช่วิธีแก้/เทคโนโลยี
[ ] CR ทุกตัวมีน้ำหนัก + บอกวิธีถ่วงน้ำหนัก
[ ] ธีม VoC หลักกลายเป็น CR ครบ ไม่ตกหล่น/ซ้ำ

หรือวางข้อมูลของตนเองใน prompt นี้ให้ผู้ช่วย AI ช่วยตรวจ:

คุณคือผู้ช่วยตรวจ "Requirements Foundation" (VoC → Customer Requirements)
ตรวจเข้มงวดตามเกณฑ์ รายงานเป็นตาราง PASS/FAIL + เหตุผล + จุดที่ต้องแก้

ข้อมูลของฉัน:
- Problem statement: [วาง]
- Stakeholder list (กลุ่ม + บทบาท): [วาง]
- VoC log ดิบ (คำผู้ใช้ + แหล่งที่มา): [วาง]
- Affinity/CR mapping (CR + VoC ที่มา): [วาง]
- ตาราง CR + น้ำหนัก + วิธีถ่วงน้ำหนัก: [วาง]

ตรวจทีละข้อ:
1. VoC ประโยคไหนเป็น "การตีความของผู้ทำ" ไม่ใช่คำผู้ใช้จริง — ชี้ตัว
2. มี CR ตัวไหน "ลอย" คือชี้กลับ VoC item ไม่ได้ไหม — ชี้ตัว (เกณฑ์สำคัญสุด)
3. CR ตัวไหนเขียนเป็นวิธีแก้/เทคโนโลยี แทนความต้องการ — ชี้ตัว + เสนอวิธีเขียนใหม่
4. มีธีมใน VoC ที่ยังไม่กลายเป็น CR (ตกหล่น) ไหม / มี CR ซ้ำซ้อนไหม
5. CR ทุกตัวมีน้ำหนักและระบุวิธีถ่วงน้ำหนักไหม — ชี้ที่ขาด

สุดท้าย:
- วาด traceability 1 เส้นเต็ม: VoC "…" → CR-?? และชี้ CR ที่ไม่มีรากรองรับ
- สรุป 3 อย่างที่ต้องแก้ก่อนเป็นอันดับแรก
อย่าแต่งข้อมูลเพิ่มเอง

# บทที่ 4 — House of Quality และเป้าหมายที่วัดได้

เมื่อมีรายการความต้องการที่ถ่วงน้ำหนักแล้วจากบทก่อน คำถามที่ตามมาคือ “แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าระบบตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นจริง” คำตอบคือต้องแปลงความต้องการที่เป็นคำพูดของผู้ใช้ ให้กลายเป็นสิ่งที่วัดเป็นตัวเลขได้ — นี่คือหน้าที่ของ House of Quality บทนี้จึงเป็นจุดเชื่อมสำคัญระหว่าง “สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ” กับ “สิ่งที่วิศวกรออกแบบและทดสอบได้”

## แนวคิดเบื้องหลัง

House of Quality เปรียบเสมือนบ้านที่มีหลายห้อง แต่ละห้องเก็บข้อมูลคนละชนิด: ผนังซ้ายเก็บความต้องการของผู้ใช้ (CR) ที่ถ่วงน้ำหนักแล้วจากบทก่อน เพดานเก็บคุณลักษณะทางเทคนิค (TC) ที่เป็นตัวแปรวัดได้ซึ่งวิศวกรควบคุมได้จริง ตัวบ้านตรงกลางเป็นตารางความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่ง หลังคาเก็บว่าคุณลักษณะทางเทคนิคแต่ละตัวส่งผลต่อกันอย่างไร และฐานบ้านเก็บตัวเลขเป้าหมายของแต่ละคุณลักษณะ

จุดสำคัญที่สุดในการแปลง CR เป็น TC คือคุณลักษณะทางเทคนิคต้องวัดได้จริง ไม่ใช่คำคุณศัพท์ลอย ๆ เช่น “ใช้งานง่าย” หรือ “แม่นยำ” ต้องระบุมิติที่ชัดเจน เช่น “ความแม่นในการจำแนก” หรือ “จำนวน channel ที่ต้องใช้” เพื่อให้การเลือกคำเป็นระบบและไม่ต้องคิดคำใหม่ทุกครั้ง คู่มือนี้แนะนำให้ใช้คำศัพท์จากมาตรฐาน ISO/IEC 25010 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่จัดหมวดคุณลักษณะคุณภาพซอฟต์แวร์ไว้แล้ว เช่น functional suitability (ความถูกต้องของหน้าที่การทำงาน), performance efficiency (ประสิทธิภาพ), usability (ความง่ายในการใช้งาน), reliability (ความน่าเชื่อถือ) — การอิงมาตรฐานนี้ช่วยให้ไม่ต้องเริ่มคิดจากศูนย์ และทำให้ทีมอื่นเข้าใจสิ่งที่กำลังพูดถึงได้ทันที

เมื่อได้ TC แล้ว ขั้นต่อไปคือให้คะแนนความสัมพันธ์ระหว่าง CR แต่ละตัวกับ TC แต่ละตัวในตารางกลางบ้าน (เรียกว่า relationship matrix) โดยใช้สเกลมาตรฐาน 9 = สัมพันธ์แรง, 3 = ปานกลาง, 1 = อ่อน, ว่าง = ไม่เกี่ยวข้อง ตัวเลขนี้ไม่ได้ให้แบบสุ่ม แต่ต้องผ่านการคิดจริงว่า TC ตัวนี้ช่วยตอบ CR ตัวนั้นมากแค่ไหน

ส่วนหลังคาของบ้านคือจุดที่มักถูกมองข้าม แต่สำคัญมากโดยเฉพาะกับโครงงานที่มี AI เป็นแกนหลัก — มันบันทึกความขัดแย้งระหว่างคุณลักษณะทางเทคนิค เช่น ยิ่งโมเดลแม่นขึ้น มักยิ่งใช้เวลาประมวลผลนานขึ้น (ความแม่นกับความเร็วขัดกัน) หรือยิ่งใช้ channel สัญญาณมากขึ้น มักยิ่งแม่นขึ้นแต่ใช้งานยากขึ้น (ความแม่นกับความสะดวกขัดกัน) การเห็นความขัดแย้งเหล่านี้ล่วงหน้าช่วยให้ทีมตัดสินใจอย่างมีข้อมูล แทนที่จะไปเจอปัญหาตอนสร้างจริงแล้วต้องแก้ไขย้อนหลัง

สุดท้ายคือการคำนวณน้ำหนักความสำคัญของแต่ละ TC โดยคูณน้ำหนักของ CR กับระดับความสัมพันธ์ในตารางกลางบ้าน แล้วรวมกันทุก CR — TC ตัวที่ได้คะแนนสูงสุดคือตัวที่ควรให้ความสำคัญที่สุดในการออกแบบ จากนั้นจึงใส่ตัวเลขเป้าหมายเบื้องต้น (target value) ลงในฐานบ้าน

เมื่อรู้แล้วว่า TC ตัวไหนสำคัญที่สุด ขั้นสุดท้ายคือแปลง TC เหล่านั้นให้เป็น Quantifiable Requirement (QR) — ข้อกำหนดที่ระบุตัวเลขเป้าหมายชัดเจนจนทดสอบได้จริง ข้อกำหนดที่ดีต้องมีครบ 5 องค์ประกอบ: metric (ตัวชี้วัดคืออะไร), operator (มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ), threshold (ตัวเลขเท่าไร), dataset (วัดบนข้อมูลชุดไหน), และ condition (ภายใต้เงื่อนไขอะไร) — ขาดองค์ประกอบใดไปหนึ่งอย่าง ข้อกำหนดนั้นจะทดสอบไม่ได้จริง ซึ่งขัดกับหลักการพื้นฐานของวิศวกรรมความต้องการที่ว่า “ข้อกำหนดที่ดีต้องพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการที่ชัดเจน”

## เดินตามทีมงาน EEG SleepInsight

ทีมงานเริ่มต้นด้วยการไล่ทีละ CR แล้วถามตัวเองว่า “จะวัดหรือควบคุมความต้องการข้อนี้ด้วยตัวแปรทางเทคนิคอะไร” สำหรับ CR-01 (จำแนกระยะนอนแม่นยำ) คำตอบตรงตัวคือความแม่นในการจำแนก ส่วน CR-02 (ใช้ channel น้อย) แปลงตรงเป็นจำนวน channel ที่ต้องใช้ ทำแบบนี้ไปทีละตัวจนได้ตารางแปลง:

| CR (น้ำหนัก) | → TC ที่ตอบ (ตามหมวด ISO 25010) |
| --- | --- |
| CR-01 จำแนกระยะนอนแม่นยำเชื่อถือได้ (5) | TC-01 ความแม่นการจำแนก 5 ระยะ (functional correctness) |
| CR-02 ใช้กับ EEG อุปกรณ์หาง่าย channel น้อย (4) | TC-02 จำนวน EEG channel ที่ต้องใช้ (portability/compatibility) |
| CR-03 เห็นผลไว ติดตามการนอนได้ (3) | TC-03 latency ต่อ epoch 30 วินาที (performance efficiency) |
| CR-04 ผลอ่านเข้าใจง่าย (ไม่ใช่แพทย์) (3) | TC-04 ความชัดของ hypnogram/visualization (usability) |
| CR-05 ทำงานเสถียรตลอดคืน (4) | TC-05 ความทนต่อ artifact/สัญญาณขาด (reliability) |

ในตารางความสัมพันธ์ ทีมให้คะแนน CR-01×TC-01 = 9 เพราะความแม่นในการจำแนกตอบความต้องการ CR-01 ตรงตัวที่สุด ส่วน CR-01×TC-02 = 3 เพราะจำนวน channel มีผลต่อความแม่นบ้างแต่ไม่ใช่ปัจจัยหลัก — สังเกตว่าการให้คะแนนต้องมีเหตุผลรองรับทุกช่อง ไม่ใช่กรอกให้เต็มตาราง

ตอนดูหลังคาบ้าน ทีมพบข้อขัดแย้งสำคัญสองคู่: ความแม่น (TC-01) กับจำนวน channel ที่น้อย (TC-02) ขัดกัน เพราะยิ่งใช้ channel น้อย ข้อมูลยิ่งน้อยลง โมเดลยิ่งแม่นยากขึ้น และความแม่น (TC-01) กับความเร็ว (TC-03) ก็ขัดกันเช่นกัน เพราะโมเดลที่แม่นขึ้นมักซับซ้อนขึ้นและใช้เวลาประมวลผลนานขึ้น การเห็นข้อขัดแย้งนี้ล่วงหน้าทำให้ทีมรู้ว่าต้องหาจุดสมดุล ไม่ใช่ไล่ตามตัวเลขสูงสุดของทุกด้านพร้อมกัน

เมื่อคำนวณน้ำหนักรวมแล้ว TC-01 (ความแม่น) ได้คะแนนความสำคัญสูงสุด ทีมจึงตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ macro-F1 ≥ 0.80 ส่วน TC-02 ตั้งไว้ที่ไม่เกิน 2 channel และ TC-03 ตั้งไว้ไม่เกิน 1 วินาทีต่อ epoch

เมื่อทำครบทั้งสี่ก้าวย่อยแล้ว ทีมประกอบทุกอย่างเป็น House of Quality ใบเดียว — นี่คือสิ่งที่ต้องส่งจริงในขั้นนี้ ไม่ใช่แค่พูดถึงแต่ละส่วนแยกกัน:

| CR (น้ำหนัก) | TC-01 ความแม่น | TC-02 จำนวน channel | TC-03 latency | TC-04 ความชัด hypnogram | TC-05 ความทนต่อ artifact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-01 (5) | 9 | 3 | — | — | — |
| CR-02 (4) | — | 9 | — | — | — |
| CR-03 (3) | — | — | 9 | — | — |
| CR-04 (3) | — | — | — | (ทีมยังไม่ให้คะแนน — ดูหมายเหตุ) | — |
| CR-05 (4) | — | — | — | — | 9 |
| เป้าหมาย (target) | macro-F1 ≥ 0.80 | ≤ 2 channel | ≤ 1 วินาที/epoch | ≥ 80% ผู้ใช้เข้าใจ* | ≤ 2% data loss* |

*หมายเหตุใต้บ้าน: ตารางนี้แสดงเฉพาะคู่ที่ทีมให้เหตุผลรองรับไว้จริง (5 คู่ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น) ส่วนช่องที่เว้นว่าง (—) หมายถึงทีมพิจารณาแล้วว่าไม่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญ ไม่ใช่ลืมกรอก — ในงานจริงนักศึกษาควรพิจารณาให้คะแนนทุกคู่ที่เป็นไปได้ก่อนตัดสินใจเว้นว่าง ช่อง CR-04×TC-04 ทีมทำเครื่องหมายไว้ว่ายังไม่ได้ประเมิน เพื่อเตือนตัวเองว่าต้องกลับมาให้คะแนนก่อนส่งงานจริง (เว้นว่างแบบ “ยังไม่ทำ” กับเว้นว่างแบบ “ประเมินแล้วว่าไม่สัมพันธ์” ต้องแยกให้ชัด — ในตัวอย่างนี้จงใจโชว์ทั้งสองแบบให้เห็นความต่าง) ส่วนบนหลังคา ทีมพบข้อขัดแย้ง 2 คู่และการเสริมกัน 1 คู่: TC-01 ↔ TC-02 = − (channel น้อยลง แม่นยากขึ้น), TC-01 ↔ TC-03 = − (โมเดลแม่นขึ้นมักช้าลง), TC-01 ↔ TC-05 = + (โมเดลที่แม่นมักออกแบบให้ทนสัญญาณรบกวนไปพร้อมกัน)

จากนั้นทีมนำ TC ที่สำคัญที่สุดมาเขียนเป็น QR ที่ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ — deliverable ขอ 3–5 ตัว ทีมเลือกเขียนให้ครบทุก TC ทั้ง 5 ตัว เพื่อไม่ให้ CR ตัวไหนกลายเป็น “ไม่มีใครรับผิดชอบ” (orphan) ตอนตรวจ RTM ในเทอมถัดไป:

QR-01 (สืบย้อนได้: CR-01 → TC-01 → QR-01): “บนชุดทดสอบ held-out แบบ subject-independent (≥ 10 คน, มี label จากผู้เชี่ยวชาญ) โมเดลจำแนก 5 ระยะการนอนได้ macro-F1 ≥ 0.80 และ Cohen’s κ ≥ 0.75 โดยใช้ EEG ≤ 2 channel และ latency ≤ 1 วินาทีต่อ epoch”

ลองแยกดูว่าประโยคนี้มีครบ 5 องค์ประกอบหรือไม่: metric คือ macro-F1 และ κ, operator/threshold คือ ≥ 0.80 และ ≥ 0.75, dataset คือชุดข้อมูล held-out แบบ subject-independent อย่างน้อย 10 คน, และ condition คือใช้ไม่เกิน 2 channel และ latency ไม่เกิน 1 วินาที — ครบทุกองค์ประกอบ จึงเป็นข้อกำหนดที่ทดสอบได้จริงในเทอมถัด ๆ ไป

ทีมเขียน QR ที่เหลืออีก 4 ตัวด้วยวิธีคิดแบบเดียวกัน แต่ไม่ได้แจกแจงทีละองค์ประกอบซ้ำอีก (ลองแยกเองเป็นแบบฝึกหัด):

QR-02 (CR-02 → TC-02 → QR-02): “เมื่อตรวจสอบสถาปัตยกรรม pipeline ทั้งระบบ (Inspection) ระบบต้องประมวลผลได้จากสัญญาณ EEG ไม่เกิน 2 channel ในทุก configuration ที่ระบุไว้ในสเปกระบบ” QR-03 (CR-03 → TC-03 → QR-03): “บนเครื่องเป้าหมายตามสเปกขั้นต่ำที่ระบุไว้ ระบบประมวลผล 1 epoch (สัญญาณ 30 วินาที) เสร็จภายใน ≤ 1 วินาที วัดจาก 100 epoch ติดต่อกันบนชุดข้อมูลทดสอบ โดยรายงานค่า p95 latency” QR-04 (CR-04 → TC-04 → QR-04): “ผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานทางการแพทย์อย่างน้อย 5 คน ตอบคำถามความเข้าใจ hypnogram ถูกต้อง ≥ 80% หลังดูตัวอย่างพร้อมคำอธิบายสั้นไม่เกิน 2 นาที” QR-05 (CR-05 → TC-05 → QR-05): “ระบบรันต่อเนื่องบนข้อมูลจำลองการนอนเต็มคืน (≥ 7 ชั่วโมง/รอบ) อย่างน้อย 10 รอบ โดยมีอัตราข้อมูลสูญหายจาก artifact ไม่เกิน 2% ของ epoch ทั้งหมด และไม่มี crash แม้แต่ครั้งเดียว”

## สิ่งที่ต้องส่งเมื่อจบขั้นนี้

- House of Quality ครบใบเดียว (ตาราง 1 ใบ) พร้อมคำอธิบายสั้นใต้บ้าน

- สเปก QR ครบ 5 องค์ประกอบ สำหรับ TC ที่สำคัญที่สุด 3–5 ตัว

จำนวนที่แนะนำ: CR 5–12 (ยกมาจากบทก่อน) · TC 6–15 · คู่ความขัดแย้งบนหลังคาอย่างน้อย 2 คู่ (สำคัญมากสำหรับโครงงาน AI) · QR 3–5

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: TC เป็นคำลอย ๆ วัดไม่ได้ (“ระบบดี”) · มี CR ที่ไม่มี TC ตอบเลย · ลืมใส่ความขัดแย้งบนหลังคา (โดยเฉพาะความแม่นกับความเร็ว) · QR ไม่มีชุดข้อมูลหรือเงื่อนไข ทำให้ทดสอบไม่ได้จริง

### เกณฑ์การให้คะแนน

| เกณฑ์ (น้ำหนัก) | 4 ดีเยี่ยม | 3 ผ่านดี | 2 ต้องแก้ | 1 ยังไม่ถึง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC↔CR สืบย้อนได้ครบสองทาง (25) | ครบทุกทาง ไม่มีจุดขาด | จุดขาด ≤1 (ไม่ใช่ตัวสำคัญ) | จุดขาด 2–3 | โครงความสัมพันธ์ขาด |
| QR ครบ 5 องค์ประกอบ (25) | ครบทุกตัว วัดได้จริง | ขาด ≤1 องค์ ใน ≤1 QR | หลายตัวขาดองค์ประกอบ | วัดไม่ได้/ไม่มี |
| TC วัดได้ + อิงมาตรฐาน (15) | วัดได้ทุกตัว จับหมวดชัด | ส่วนใหญ่วัดได้ | หลายตัวเป็น feature | เป็นคำลอยล้วน |
| หลังคามีความขัดแย้งของ AI (15) | ครบ มีทางเลือกที่จะเดิน | มีหลักแต่ไม่ลึก | มีแต่ไม่แตะ AI | ไม่มี |
| CR ครบ + น้ำหนัก (10) | ครบทุกตัวมีเหตุผล | ครบ บางน้ำหนักไม่มีเหตุผล | ขาดบางตัว | ไม่มีน้ำหนัก |
| ตัวเลขเป้าหมายครบ (10) | ทุกตัวมี + อ้างที่มา | ส่วนใหญ่มี | บางส่วน | ไม่มี |

น้ำหนักรวม 100 คะแนน: การสืบย้อนได้และความวัดได้จริง (สองเกณฑ์แรก) รวมกัน 50%

### ตรวจสอบตนเองก่อนส่งงาน

[ ]  CR ทุกตัวมาจากบทก่อนและมีน้ำหนักครบ
[ ]  TC ทุกตัววัดเป็นตัวเลข/หน่วยได้ และจับหมวดมาตรฐานได้
[ ]  ไม่มี TC "ลอย" — ทุกตัวโยงลงหา CR อย่างน้อย 1 ตัว
[ ]  ไม่มี CR "ไร้คนตอบ" — ทุกตัวมี TC สัมพันธ์แรงอย่างน้อย 1
[ ]  หลังคามีความขัดแย้งของ AI อย่างน้อย 2 คู่
[ ]  TC ทุกตัวมีตัวเลขเป้าหมาย
[ ]  QR สำคัญ 3–5 ตัว ครบ 5 องค์ประกอบ: metric / operator / threshold / dataset / condition
[ ]  เดินเส้นสืบย้อน 1 เส้นเต็มได้: CR → TC → QR

หรือวางข้อมูลของตนเองใน prompt นี้ให้ผู้ช่วย AI ช่วยตรวจ:

คุณคือผู้ช่วยตรวจ "House of Quality + Quantifiable Requirements" ของโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตรวจอย่างเข้มงวดตามเกณฑ์ด้านล่าง รายงานผลเป็นตาราง PASS/FAIL + เหตุผลสั้น + จุดที่ต้องแก้

ข้อมูลของฉัน:
- รายการ CR (พร้อมน้ำหนัก): [วาง]
- รายการ TC (พร้อมหมวดมาตรฐาน): [วาง]
- Relationship matrix CR×TC (9/3/1): [วาง]
- ความขัดแย้งบนหลังคาระหว่าง TC: [วาง]
- ตัวเลขเป้าหมายของแต่ละ TC: [วาง]
- รายการ QR: [วาง]

ตรวจทีละข้อ:
1. CR ทุกตัวมีน้ำหนักครบไหม — ชี้ตัวที่ขาด
2. TC ตัวไหน "วัดไม่ได้" หรือเป็นแค่ชื่อ feature — ชี้ตัว
3. มี TC ตัวไหน "ลอย" ไม่โยงลงหา CR เลยไหม — ชี้ตัว
4. มี CR ตัวไหนที่ไม่มี TC สัมพันธ์แรงตอบไหม โดยเฉพาะ CR น้ำหนักสูง — ชี้ตัว
5. หลังคามีความขัดแย้งของงาน AI (เช่น ความแม่น↔latency↔จำนวน channel) ไหม — ถ้าไม่มี เตือน
6. TC ทุกตัวมีตัวเลขเป้าหมายไหม — ชี้ตัวที่ขาด
7. QR แต่ละตัวครบ 5 องค์ประกอบไหม — ชี้องค์ที่ขาดรายตัว

สุดท้าย:
- วาด traceability chain ที่สมบูรณ์อย่างน้อย 1 เส้น: CR-?? → TC-?? → QR-?? และชี้จุดที่ขาด
- สรุป 3 อย่างที่ควรแก้ก่อนเป็นอันดับแรก
อย่าแต่งข้อมูลเพิ่มเอง ถ้าข้อมูลไม่พอให้บอกว่าต้องการอะไร

# บทที่ 5 — จาก QFD สู่ Functional Decomposition: ออกแบบระบบ

นี่คือจุดที่ชื่อของกระบวนการทั้งหมด “QFD ไปยัง Functional Decomposition” เกิดขึ้นจริง เมื่อมีเป้าหมายที่วัดได้ (QR/TC) จากบทก่อนแล้ว คำถามที่ตามมาคือ “แล้วระบบต้องทำอะไรบ้างถึงจะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น” บทนี้แปลงตัวเลขเป้าหมายให้กลายเป็นโครงสร้างของหน้าที่ (function) แล้วจับหน้าที่เหล่านั้นลงในโมดูลซอฟต์แวร์จริง เพื่อให้เขียนโค้ดได้โดยทุกส่วนตอบ requirement ที่มีอยู่จริง ไม่ใช่เขียนไปเรื่อยตามความคุ้นเคย

## แนวคิดเบื้องหลัง

Functional Decomposition คือการแตกหน้าที่รวมของระบบออกเป็นหน้าที่ย่อยไปเรื่อย ๆ เริ่มจากเขียนหน้าที่รวมทั้งหมดเป็นประโยคเดียว (กริยา + กรรม เช่น “ประเมินระยะการนอนจากสัญญาณ EEG”) แล้วค่อย ๆ แตกย่อยลงไปตามการไหลของข้อมูลหรือสัญญาณในระบบ วิธีคิดแบบนี้มาจากหลักการออกแบบวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic engineering design) ซึ่งใช้กันแพร่หลายในหลายสาขาวิศวกรรม ไม่ใช่เฉพาะซอฟต์แวร์

กฎที่สำคัญที่สุดของขั้นนี้คือ ทุกโหนดในแผนผังต้องเป็น “หน้าที่” ไม่ใช่ “module” หรือ “เทคโนโลยี” — พูดอีกแบบคือต้องเป็นคำตอบของคำถาม “ระบบทำอะไร” ไม่ใช่ “ระบบทำด้วยอะไร” ตัวอย่างเช่น “จำแนกระยะการนอน” เป็นหน้าที่ แต่ “React frontend” หรือ “ใช้ PostgreSQL” เป็นเทคโนโลยี — การปนกันระหว่างสองสิ่งนี้เป็นความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดของขั้นนี้ เพราะมันทำให้แผนผังกลายเป็นแค่ diagram ของ tech stack แทนที่จะเป็นแผนผังความคิด

และที่สำคัญไม่แพ้กัน ทุกหน้าที่ต้องชี้ขึ้นไปหา QR/TC ที่มันตอบสนอง — ถ้าแตกหน้าที่ออกมาแล้วตอบไม่ได้ว่ามันมีไว้ทำไม (ไม่มี requirement รองรับ) หน้าที่นั้นอาจเป็นงานที่ทำเกินความจำเป็น หรือที่เรียกกันว่า scope creep กฎนี้ช่วยกันไม่ให้ทีมหลงไปสร้างสิ่งที่ไม่มีใครต้องการ และในทางกลับกัน QR ทุกตัวก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่งั้นเป้าหมายที่ตั้งไว้จะไม่มีทางบรรลุได้จริง

เมื่อพูดถึงความต้องการด้านฟังก์ชัน (functional requirement หรือ FR) กับความต้องการด้านคุณภาพ (non-functional requirement หรือ NFR) ทั้งสองมีลักษณะต่างกันในแผนผังนี้: FR แปลงเป็นหน้าที่ย่อยได้โดยตรง (leaf function หนึ่งตัวมักตอบ FR หนึ่งข้อ) แต่ NFR มักไม่ใช่หน้าที่แยก มันเป็นข้อจำกัดที่ครอบคลุมหลายหน้าที่พร้อมกัน เช่น “latency ไม่เกิน 1 วินาที” ไม่ใช่หน้าที่ที่แยกทำต่างหาก แต่เป็นเงื่อนไขที่บีบวิธีการทำงานของหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การเข้าใจความต่างนี้ช่วยไม่ให้แผนผังเต็มไปด้วยหน้าที่ปลอมที่จริง ๆ แล้วเป็นแค่ข้อจำกัด

เมื่อได้แผนผังหน้าที่แล้ว ขั้นต่อไปคือจับหน้าที่เหล่านั้นลงในโมดูลซอฟต์แวร์จริง (component) หลักการสำคัญที่ใช้ในขั้นนี้มาจากแนวคิดของ David Parnas เรื่อง information hiding (การซ่อนข้อมูล) — แต่ละโมดูลควรถูกออกแบบให้ซ่อน “ความลับ” หนึ่งอย่างไว้ข้างใน โดยความลับนี้หมายถึงการตัดสินใจในการออกแบบที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น ตัวโมเดล AI ที่ใช้ หรือรูปแบบของข้อมูล — ถ้าออกแบบให้โมดูลอื่นไม่ต้องรู้รายละเอียดภายในของความลับนี้ เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยน (เช่น เปลี่ยนโมเดล AI ตัวใหม่) จะแก้ไขแค่โมดูลเดียว ไม่กระทบส่วนอื่นของระบบ นี่คือเหตุผลที่การจัดกลุ่มโมดูลไม่ควรทำตามลำดับขั้นตอนการทำงาน แต่ควรทำตามว่าอะไรมี “ความลับ” ร่วมกัน

## เดินตามทีมงาน EEG SleepInsight

ทีมงานเริ่มจากเขียนหน้าที่รวมของระบบเป็นประโยคเดียว: “ประเมินระยะการนอนจากสัญญาณ EEG แล้วแสดงผลที่เข้าใจง่ายให้ผู้ใช้” จากนั้นแตกตามการไหลของสัญญาณ ตั้งแต่รับสัญญาณเข้ามา ประมวลผลเบื้องต้น จำแนกระยะ ไปจนถึงแสดงผล — พร้อมโยงแต่ละหน้าที่กลับไปหา QR/TC ที่มันตอบสนองทุกตัว:

| F | หน้าที่ | ตอบสนอง |
| --- | --- | --- |
| F-01 | นำเข้าสัญญาณ EEG (channel น้อย) | TC-02 |
| F-02 | ประมวลผลสัญญาณเบื้องต้น (filter, ตัด epoch 30 วินาที, จัดการ artifact) | TC-05 / QR-05 |
| F-03 | สกัดคุณลักษณะ (feature extraction) | TC-01 (สนับสนุน) |
| F-04 | จำแนกระยะการนอน 5 ระยะ | TC-01 / QR-01 |
| ↳ F-04.1 | เตรียม input ให้โมเดล | ย่อยของ F-04 |
| ↳ F-04.2 | รันโมเดลจำแนก | QR-01 |
| ↳ F-04.3 | แปลง output เป็น label 5 ระยะ + ความมั่นใจ | QR-01 |
| F-05 | สร้าง hypnogram + สรุปคุณภาพการนอน | TC-04 / QR-04 |
| F-06 | แสดงผลให้ผู้ใช้ | CR-04 / TC-04 |

latency และความเสถียรเป็นตัวอย่างของความต้องการด้านคุณภาพ (NFR) ที่ไม่ได้กลายเป็นหน้าที่แยก แต่ถูกวางเป็นข้อจำกัดที่บีบการทำงานของหน้าที่ที่มีอยู่แล้ว ทีมสรุปข้อจำกัดทั้งหมดไว้เป็นตารางแยกจากแผนผังหน้าที่ เพื่อไม่ให้ปนกับ F ที่เป็นหน้าที่จริง:

| ความต้องการด้านคุณภาพ (NFR) | ผูกกับ | รายละเอียดข้อจำกัด |
| --- | --- | --- |
| latency ≤ 1 วินาที/epoch (TC-03) | F-04.2 (รันโมเดลจำแนก) | บีบเวลาทำงานของขั้นตอนรันโมเดลโดยตรง ไม่ใช่หน้าที่แยก |
| ทำงานเสถียรตลอดคืน (TC-05) | สถาปัตยกรรมรวม (C-01 → C-02 pipeline) | ทั้ง pipeline ต้องทนสัญญาณขาด/ไม่ล่มระหว่างคืน ไม่ใช่หน้าที่เดียวรับผิดชอบ |
| จำนวน channel ≤ 2 (TC-02) | C-01 (Signal Ingest) | จำกัด input ที่ระบบยอมรับได้ตั้งแต่จุดรับสัญญาณ |

เมื่อจับหน้าที่ลงในโมดูล ทีมจัดกลุ่มตาม “ความลับ” ที่แต่ละส่วนซ่อนไว้ แล้วสรุปเป็นตารางเดียวคู่กับแผนผังหน้าที่ด้านบน:

| C โมดูล | ความลับ (สิ่งที่ซ่อนไว้ข้างใน) | รับผิดชอบหน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| C-01 Signal Ingest | โปรโตคอล/รูปแบบการรับสัญญาณจากอุปกรณ์ EEG แต่ละรุ่น | F-01 |
| C-02 Preprocessing | พารามิเตอร์ filter และกฎตัดสินว่า epoch ไหนเป็น artifact | F-02, F-03 |
| C-03 Sleep-Stage Classifier | สถาปัตยกรรมโมเดลและค่าน้ำหนักภายใน | F-04 (รวม F-04.1–F-04.3) |
| C-04 Result Builder | วิธีคำนวณสรุปคุณภาพการนอนจาก label รายระยะ | F-05 |
| C-05 UI | เทคโนโลยี/เฟรมเวิร์กที่ใช้แสดงผล | F-06 |

ความลับของ C-03 คือสถาปัตยกรรมโมเดลและค่าน้ำหนักภายใน ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดว่าจะเปลี่ยนบ่อยที่สุดตลอดการพัฒนา ทีมจึงออกแบบให้โมดูลอื่นรู้จัก C-03 ผ่านอินเทอร์เฟซเดียวคือ classify(epoch) → (label, confidence) เท่านั้น ผลคือถ้าวันหนึ่งต้องเปลี่ยนโมเดลจากสถาปัตยกรรมหนึ่งไปอีกสถาปัตยกรรมหนึ่ง จะแก้ไขแค่ภายใน C-03 โดยไม่กระทบโมดูลอื่นเลย นี่คือประโยชน์ที่จับต้องได้ของหลักการซ่อนข้อมูล — โมดูลอื่นอย่าง C-01 หรือ C-05 ก็ใช้หลักคิดเดียวกัน แม้ความลับของมันจะเปลี่ยนไม่บ่อยเท่า C-03 ก็ตาม

## สิ่งที่ต้องส่งเมื่อจบขั้นนี้

- แผนผังหน้าที่ (function tree) พร้อมการโยงแต่ละหน้าที่กลับไปหา QR/TC

- แผนผังสถาปัตยกรรม/โมดูล (C) พร้อมการจับคู่ F↔C

- รายการความต้องการด้านคุณภาพที่วางเป็นข้อจำกัด พร้อม “ความลับ” ของแต่ละโมดูล

จำนวนที่แนะนำ: หน้าที่ (F) 8–25 ตัว ลึก 2–3 ชั้น · โมดูล (C) 4–10 ตัว

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: โหนดเป็นชื่อโมดูล/เทคโนโลยีแทนหน้าที่ · หน้าที่ที่ไม่มี requirement รองรับ (scope creep) · QR บางตัวไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ · เอาความต้องการด้านคุณภาพมาเป็นหน้าที่แยก · ไม่ระบุความลับของแต่ละโมดูล

### เกณฑ์การให้คะแนน

| เกณฑ์ (น้ำหนัก) | 4 ดีเยี่ยม | 3 ผ่านดี | 2 ต้องแก้ | 1 ยังไม่ถึง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| หน้าที่↔ความต้องการ ไม่มีจุดขาด (25) | ครบสองทาง ไม่มีจุดขาด | จุดขาด ≤1 ไม่สำคัญ | จุดขาด 2–3 | หลายจุดลอย |
| หน้าที่↔โมดูล ครบสองทาง (20) | ครบทุกทาง | จุดขาด ≤1 | จุดขาด 2–3 | ขาด/ไม่มี |
| การซ่อนข้อมูลชัดเจน (20) | ทุกโมดูลระบุความลับ ซ่อนดี | ส่วนใหญ่ชัด | ตื้น/รั่วบางส่วน | ไม่มีความลับ |
| โหนดเป็นหน้าที่แท้ (15) | ทุกโหนดเป็นหน้าที่ | ส่วนใหญ่ใช่ | หลายโหนดเป็น tech | เป็น tech stack |
| ข้อจำกัดวางถูกที่ (10) | ทุกตัวชัดเจน | ส่วนใหญ่ถูก | บางตัวเป็นหน้าที่ | ปนเป็นหน้าที่ |
| การแตกลึกพอดี (10) | ชัดเจน เหมาะสม | ส่วนใหญ่ดี | ลึก/ตื้นเกินบางกิ่ง | โครงมั่ว |

น้ำหนักรวม 100 คะแนน: การสืบย้อนได้กลางเส้นและการซ่อนข้อมูลรวมกันเกือบ 90% เพราะสองอย่างนี้คือแก่นของการออกแบบที่ดี

### ตรวจสอบตนเองก่อนส่งงาน

[ ]  ทุกโหนดในแผนผังเป็น "หน้าที่" ไม่ใช่โมดูล/เทคโนโลยี
[ ]  หน้าที่ทุกตัวชี้ขึ้นหา requirement ที่มันตอบสนอง (ไม่มีที่ลอย)
[ ]  ความต้องการทุกข้อมีหน้าที่รับผิดชอบ (ไม่มีที่ตกหล่น)
[ ]  ความต้องการด้านคุณภาพวางเป็นข้อจำกัด ไม่ใช่หน้าที่แยก
[ ]  หน้าที่ทุกตัวจับลงโมดูล และโมดูลทุกตัวมีหน้าที่รับผิดชอบ
[ ]  แต่ละโมดูลระบุ "ความลับ" ที่ซ่อนไว้ชัดเจน
[ ]  การแตกไม่ลึกหรือตื้นเกินไป แต่ละกิ่งทำงานเดียวชัด
[ ]  เดินเส้นสืบย้อนได้เต็ม: requirement → หน้าที่ → โมดูล

หรือวางข้อมูลของตนเองใน prompt นี้ให้ผู้ช่วย AI ช่วยตรวจ:

คุณคือผู้ช่วยตรวจ "Functional Decomposition + Architecture" ของโครงงานวิศวกรรม
ตรวจเข้มงวดตามเกณฑ์ รายงานเป็นตาราง PASS/FAIL + เหตุผล + จุดที่ต้องแก้

ข้อมูลของฉัน:
- Overall function + function tree (F nodes + ลำดับชั้น): [วาง]
- ตาราง allocation F → QR/TC: [วาง]
- รายการ QR/TC: [วาง]
- Architecture/module map + F↔C: [วาง]
- ความต้องการด้านคุณภาพ + ความลับของแต่ละโมดูล: [วาง]

ตรวจทีละข้อ:
1. โหนดไหนเป็น "module/เทคโนโลยี" แทนที่จะเป็นหน้าที่ — ชี้ตัว
2. มีหน้าที่ตัวไหน "ลอย" ไม่โยง requirement เลยไหม — ชี้ตัว
3. มี requirement ตัวไหนที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเลยไหม — ชี้ตัว
4. ความต้องการด้านคุณภาพตัวไหนถูกวางผิดเป็นหน้าที่แยก — ชี้ตัว
5. มีหน้าที่ที่ไม่ได้จับลงโมดูล หรือโมดูลที่ไม่มีหน้าที่ไหม — ชี้ orphan
6. สิ่งที่คาดว่าจะเปลี่ยนบ่อย (เช่นโมเดล AI) ถูกซ่อนในโมดูลเดียวไหม — ถ้ากระจายหลายโมดูล เตือน
7. กิ่งไหนแตกลึก/ตื้นผิดปกติ

สุดท้าย:
- วาด traceability เต็ม 1 เส้น: requirement → หน้าที่ → โมดูล และชี้จุดขาด
- สรุป 3 อย่างที่ต้องแก้ก่อน
อย่าแต่งข้อมูลเพิ่มเอง

# บทที่ 6 — ลงมือสร้างและทดลอง

เมื่อออกแบบเสร็จแล้ว ขั้นถัดไปคือลงมือสร้างจริง แต่คู่มือนี้ยังคงวัดกระบวนการอยู่เสมอ — การสร้างในขั้นนี้ต้องยึดติดกับสิ่งที่ออกแบบไว้ในบทก่อน และเดินเข้าหาตัวเลขเป้าหมายอย่างมีระบบ ไม่ใช่ลองผิดลองถูกแบบไม่มีทิศทาง

## แนวคิดเบื้องหลัง

หลักการแรกและสำคัญที่สุดของขั้นนี้คือ ทุกสิ่งที่สร้างต้องสืบย้อนกลับไปหาโมดูลหรือหน้าที่ที่ออกแบบไว้ได้ ถ้าระหว่างทางพบว่าต้องสร้างอะไรที่ไม่มีในแผนผังเดิม ให้ย้อนกลับไปเติมในขั้นออกแบบก่อน ไม่ใช่สร้างไปเลยแล้วค่อยหาเหตุผลย้อนหลัง เพราะนั่นจะทำให้ traceability ที่สร้างมาตลอดสามบทก่อนหน้าขาดตอน

สำหรับโครงงานที่มีแกน AI การทดลอง (เช่น การเทรนโมเดล ทดสอบ hyperparameter ต่าง ๆ) ควรเกิดขึ้นภายในโมดูลที่ถือความลับนั้นเท่านั้น ตามหลักการซ่อนข้อมูลที่วางไว้ในบทก่อน และควรมีบันทึกการทดลอง (experiment log) ที่จดไว้ว่าแต่ละครั้งลองอะไร ด้วยเหตุผลอะไร แล้วได้ผลอย่างไร — บันทึกนี้ไม่ใช่แค่เอกสารเพื่อส่ง แต่เป็นเครื่องมือที่ทำให้ทีมเองไม่หลงทางเมื่อทดลองหลายรอบ และช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจกระบวนการคิดได้

อีกสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับโครงงาน AI คือคุณภาพของข้อมูล — เป้าหมายตัวเลขจะไร้ความหมายถ้าข้อมูลที่ใช้ไม่มีคุณภาพ ต้องประกาศให้ชัดว่าแบ่งข้อมูลฝึกสอน ตรวจสอบ และทดสอบอย่างไร และสำคัญที่สุดคือต้องไม่มี data leakage (ข้อมูลจากชุดทดสอบรั่วไปปนกับชุดฝึกสอน) เพราะถ้ามีการรั่วเกิดขึ้น ตัวเลขที่วัดได้จะดีเกินจริงและไม่มีความหมายในการใช้งานจริง

ควรทำmodel card เอกสารสั้น ๆ ที่บันทึกว่าโมเดลนี้มีไว้ใช้กับอะไร ฝึกด้วยข้อมูลอะไร วัดผลได้เท่าไร และมีข้อจำกัดอะไรบ้าง แนวคิดนี้มาจากแนวปฏิบัติมาตรฐานในวงการ machine learning ที่ใช้สร้างความโปร่งใสให้กับโมเดลที่พัฒนาขึ้น

สุดท้าย ทุกการทดลองควรทำซ้ำได้ (reproducible) — กำหนดค่า seed คงที่ ระบุเวอร์ชันของข้อมูลที่ใช้ แช่แข็งชุดข้อมูลทดสอบไม่ให้เปลี่ยนระหว่างทาง และเก็บโค้ดไว้ใน version control เพื่อให้ทั้งทีมเองและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถกลับมาตรวจสอบผลลัพธ์ได้ในภายหลัง

## เดินตามทีมงาน EEG SleepInsight

ทีมสร้างระบบตามโมดูลที่ออกแบบไว้ในบทก่อน (C-01 ถึง C-05) โดย C-03 คือโมดูลที่เก็บโมเดล AI และเป็นจุดที่ทีมทดลองมากที่สุด ทีมจดบันทึกการทดลองทุกครั้งเป็นตาราง ไม่ใช่แค่จำในหัวหรือเขียนสรุปตอนท้าย เพราะการทดลองด้าน AI มักมีหลายรอบจนจำเองไม่ได้ว่าลองอะไรไปแล้วบ้าง:

| รอบที่ | สิ่งที่เปลี่ยน | macro-F1 | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNN 1 channel (baseline) | 0.71 | โมเดลพื้นฐาน ยังไม่ปรับแต่งอะไร |
| 2 | เพิ่ม spectral feature | 0.74 | ดีขึ้น +0.03 จาก baseline |
| 3 | เปลี่ยนเป็น 2 channel + data augmentation | 0.76 | ยังห่างเป้า QR-01 (0.80) อยู่ 0.04 |
| 4 (แผนต่อไป) | ลอง ensemble หลายโมเดล + tune hyperparameter เพิ่ม | ยังไม่ทำ | คาดว่าจะปิดช่องว่างที่เหลือได้บางส่วน |

ทีมบันทึกแผนการทดลองต่อไว้อย่างชัดเจนแทนที่จะปิดบังว่ายังไปไม่ถึงเป้า และเขียน model card เป็นเอกสารแยกตามรูปแบบมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปในวงการ ML แทนที่จะปนไว้ในรายงานอื่น:

Model Card — EEG Sleep-Stage Classifier (C-03) - Intended use: จำแนกระยะการนอน 5 ระยะจากสัญญาณ EEG ของผู้ใหญ่ระหว่างการนอน ไม่ใช่เครื่องมือวินิจฉัยโรค - Training data: ชุดข้อมูล Sleep-EDF แบ่งแบบ subject-independent (คนที่อยู่ในชุดทดสอบต้องไม่ปรากฏในชุดฝึกสอนเลย เพื่อป้องกัน data leakage) - Data quality: ตัดทิ้ง epoch ที่สัญญาณขาดหายเกิน 50% และควบคุมให้ทุกไฟล์มี sampling rate เดียวกัน - Evaluation metrics: macro-F1 และ Cohen’s κ บนชุดทดสอบที่แช่แข็งไว้ - Known limitations: ยังไม่ได้ทดสอบกับกลุ่มผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านการนอน, ยังไม่ถึงเป้า macro-F1 ที่รอบทดลองล่าสุด (0.76 จากเป้า 0.80)

และสรุปความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายทุกตัวเป็นตารางเดียว เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นภาพรวมได้ในหน้าเดียวว่าตัวไหนยังต้องเร่ง ตัวไหนรอทดสอบในขั้นถัดไป:

| QR | เป้าหมาย | ความคืบหน้าปัจจุบัน | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| QR-01 | macro-F1 ≥ 0.80, κ ≥ 0.75 | macro-F1 = 0.76 (รอบทดลองล่าสุด) | ยังไม่ถึงเป้า — มีแผนรอบ 4 |
| QR-02 | ≤ 2 channel | ออกแบบสถาปัตยกรรมใช้ 2 channel แล้ว | ผ่านแล้วในระดับออกแบบ |
| QR-03 | ≤ 1 วินาที/epoch | ยังไม่วัดเวลาจริง (จะวัดหลังโมเดลนิ่งกว่านี้) | รอทดสอบ |
| QR-04 | ผู้ใช้เข้าใจ ≥ 80% | ยังไม่ทดสอบกับผู้ใช้จริง | รอทดสอบ |
| QR-05 | data loss ≤ 2%, 0 crash | ยังไม่รันต่อเนื่อง 8 ชั่วโมงเต็มรูปแบบ | รอทดสอบ |

## สิ่งที่ต้องส่งเมื่อจบขั้นนี้

- ระบบหรือโค้ดที่ทำงานได้ (สาธิตความคืบหน้า)

- บันทึกการทดลอง (experiment log)

- Model card (ถ้ามีแกน AI)

- ตารางเปรียบเทียบความคืบหน้าปัจจุบันกับเป้าหมาย QR

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: สร้าง feature ที่ไม่มีในแผนผังเดิม · ไม่มีบันทึกการทดลอง (เทรนไปเรื่อยจำผลไม่ได้) · ข้อมูลรั่วระหว่างชุดฝึกสอนกับชุดทดสอบ · อ้างผลโดยไม่ประกาศชุดข้อมูล/การแบ่ง · โมเดลรั่วออกนอกโมดูลที่ควรซ่อนไว้ (ต้องแก้หลายที่เมื่อเปลี่ยนโมเดล)

### เกณฑ์การให้คะแนน

| เกณฑ์ (น้ำหนัก) | 4 ดีเยี่ยม | 3 ผ่านดี | 2 ต้องแก้ | 1 ยังไม่ถึง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สิ่งที่สร้างผูกกับแบบเสมอ (20) | ทุกส่วนสืบย้อนได้ | นอกแผนเล็กน้อย | นอกแผนหลายจุด | ไม่ผูกกับแบบ |
| ความคืบหน้าเทียบเป้าชัดเจน (20) | ตัวเลขครบ + แผนไล่ตาม | ตัวเลขส่วนใหญ่ | บางส่วน | ไม่รู้ว่าห่างเท่าไร |
| คุณภาพข้อมูล + ไม่มีรั่ว (20) | ประกาศชัด ไม่รั่ว | ส่วนใหญ่ดี | คลุมเครือ | รั่วชัดเจน |
| บันทึกการทดลอง + model card (20) | ครบ มีเหตุผล | มีแต่ตื้น | ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง | ไม่มี |
| ทำซ้ำได้ (10) | ครบทุกองค์ประกอบ | ส่วนใหญ่มี | บางส่วน | ทำซ้ำไม่ได้ |
| การซ่อนข้อมูลยังคงอยู่ (10) | เปลี่ยนโมเดลแตะที่เดียว | เกือบ | รั่วบางส่วน | กระจาย |

น้ำหนักรวม 100 คะแนน: กระจายค่อนข้างสม่ำเสมอ สะท้อนว่าขั้นนี้ต้องรักษาวินัยหลายด้านพร้อมกัน

### ตรวจสอบตนเองก่อนส่งงาน

[ ]  ทุกส่วนที่สร้างชี้กลับโมดูล/หน้าที่ในแบบได้ (ไม่มีของนอกแผน)
[ ]  มีบันทึกการทดลอง: ลองอะไร ทำไม ได้ผลเท่าไร
[ ]  มี model card: ใช้กับอะไร ข้อมูลอะไร วัดผลได้เท่าไร ข้อจำกัดอะไร
[ ]  ประกาศการแบ่งข้อมูลชัด ไม่มีรั่ว + ระบุคุณภาพข้อมูล
[ ]  รู้ตัวเลขปัจจุบันเทียบกับเป้าหมายทุกตัว + มีแผนไล่ให้ถึง
[ ]  ตั้งค่าคงที่ / ข้อมูลมีเวอร์ชัน / ชุดทดสอบแช่แข็ง / โค้ดอยู่ใน version control
[ ]  เปลี่ยนโมเดลแตะแค่โมดูลเดียว

หรือวางข้อมูลของตนเองใน prompt นี้ให้ผู้ช่วย AI ช่วยตรวจ:

คุณคือผู้ช่วยตรวจเฟส "Implementation + ML Experimentation" ของโครงงานวิศวกรรม (เน้น process + traceability)
รายงานเป็นตาราง PASS/FAIL + เหตุผล + จุดที่ต้องแก้

ข้อมูลของฉัน:
- design (โมดูล/หน้าที่จากบทก่อน): [วาง]
- รายการสิ่งที่สร้างจริง/feature: [วาง]
- บันทึกการทดลอง: [วาง]
- model card + dataset/split: [วาง]
- เป้าหมาย + ตัวเลขปัจจุบัน: [วาง]

ตรวจ:
1. feature ไหนที่สร้างแล้วไม่มีในแบบ — ชี้ (scope creep)
2. มีความเสี่ยง data leakage ไหม — ชี้
3. ตัวเลขปัจจุบันห่างเป้าหมายแต่ละตัวเท่าไร — ทำตาราง
4. บันทึกการทดลอง / model card ขาดอะไร
5. จุดที่ทำซ้ำไม่ได้
6. โมเดลถูกซ่อนในโมดูลเดียวไหม — ถ้ารั่ว ชี้จุด
สรุป 3 อย่างที่ต้องแก้ก่อน. อย่าแต่งข้อมูลเพิ่ม

# บทที่ 7 — พิสูจน์และปิดการสืบย้อน

ทุกขั้นตอนที่ผ่านมาสร้างสายโซ่ของคำสัญญาไว้ยาวเหยียด — ผู้ใช้บอกความต้องการ ทีมแปลงเป็นตัวเลขเป้าหมาย ออกแบบระบบ และลงมือสร้าง แต่ยังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าคำสัญญาเหล่านั้นถูกทำสำเร็จจริง ขั้นนี้คือขั้นที่ปิดสายโซ่นั้นให้ครบวง — ทุกเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องถูกทดสอบ และผลการทดสอบต้องบันทึกไว้อย่างตรงไปตรงมา

## แนวคิดเบื้องหลัง

หลักการคือเป้าหมายทุกตัวต้องจับคู่กับการพิสูจน์ที่ให้หลักฐานที่ตรวจสอบได้ วิธีการพิสูจน์มีสี่แบบมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมระบบ: Test (ทดสอบภายใต้เงื่อนไขควบคุมแล้ววัดค่า), Demonstration (สาธิตให้เห็นความสามารถ), Inspection (ตรวจสอบชิ้นงาน/โค้ด/เอกสารโดยตรง), และ Analysis (วิเคราะห์หรือคำนวณเมื่อการทดสอบตรงไม่สามารถทำได้จริง) — สิ่งสำคัญคือต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับสิ่งที่จะพิสูจน์ ตัวเลขเชิงปริมาณอย่างความแม่นยำต้องใช้ Test หรือ Analysis ไม่ใช่แค่ Demonstration ที่โชว์ให้ดูเฉย ๆ

หลักวิศวกรรมความต้องการที่ยอมรับกันทั่วไประบุว่า ข้อกำหนดที่ดีต้องพิสูจน์ได้ หมายถึงต้องมีกระบวนการที่จำกัดและคุ้มค่าที่ใครสักคนหรือเครื่องมือใดสามารถตรวจสอบได้ว่าระบบทำตามข้อกำหนดนั้นจริงหรือไม่ นี่คือเหตุผลที่คู่มือนี้ยืนกรานให้ทุก QR มีครบ 5 องค์ประกอบตั้งแต่บทที่ 4 — เพราะถ้าขาดองค์ประกอบใดไป การพิสูจน์ในขั้นนี้จะทำไม่ได้เลย

เมื่อทดสอบครบแล้ว ให้รวบรวมทุกอย่างเป็นตารางสืบย้อนความต้องการ (Requirements Traceability Matrix หรือ RTM) ที่บันทึกทั้งต้นทาง (ความต้องการมาจากไหน) และปลายทาง (พิสูจน์ด้วยอะไร) ของทุกรายการ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความต้องการใดที่ไม่มีการทดสอบรองรับ และไม่มีการทดสอบใดที่ทำไปโดยไม่มีความต้องการรองรับ

ส่วนที่สำคัญไม่แพ้การทดสอบเองคือความซื่อตรงในการรายงานผล — ถ้าเป้าหมายบางตัวไม่ผ่าน ต้องรายงานตรงไปตรงมาพร้อมวิเคราะห์สาเหตุ ไม่ใช่ปกปิดหรือปรับตัวเลขให้ดูดี โครงงานที่รายงานผลอย่างซื่อตรงว่า “ยังไม่ถึงเป้า เพราะเหตุนี้ และมีแผนแก้ไขแบบนี้” มีคุณค่าทางวิศวกรรมมากกว่าโครงงานที่อ้างว่าผ่านทุกอย่างแต่ตรวจสอบไม่ได้จริง

## เดินตามทีมงาน EEG SleepInsight

ทีมจับคู่ทุก QR กับการทดสอบที่เหมาะสม แล้วรวบรวมเป็นตารางการทดสอบเดียว — นี่คือสิ่งที่ต้องส่งจริง ไม่ใช่แค่เล่าผลแยกทีละตัว:

| QR | วิธีทดสอบ | เกณฑ์ผ่าน | ผลจริง | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QR-01 | Test (ชุดทดสอบ subject-independent ที่แช่แข็งไว้) + Analysis (95% CI) | macro-F1 ≥ 0.80, κ ≥ 0.75 | macro-F1 = 0.79, κ = 0.73 | ไม่ผ่าน (เฉียดเป้าเล็กน้อย) |
| QR-02 | Inspection (ตรวจสถาปัตยกรรม/การตั้งค่าระบบ) | ≤ 2 channel | ใช้ 2 channel | ผ่าน |
| QR-03 | Test (วัดเวลาประมวลผลจริง 100 epoch) | ≤ 1 วินาที/epoch | 0.4 วินาที (p95) | ผ่าน |
| QR-04 | แบบสอบถามมาตรฐาน + Demonstration กับผู้ใช้จริง | ≥ 80% ตอบถูก | 88% | ผ่าน |
| QR-05 | Test (รันต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง) + Analysis (อัตราสูญหาย) | data loss ≤ 2%, 0 crash | data loss 1.2%, 0 crash | ผ่าน |

สำหรับ QR-01 ทีมเลือกรายงานผลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมวิเคราะห์ว่าปัญหาหลักมาจากความสับสนในการจำแนกระยะ N1 ซึ่งเป็นระยะเปลี่ยนผ่านที่จำแนกยากที่สุด แทนที่จะปรับตัวเลขหรือเปลี่ยนวิธีวัดให้ผลดูดีขึ้น

เมื่อรวบรวมทุกอย่างเป็นตารางสืบย้อนความต้องการฉบับสมบูรณ์ (RTM) ทีมจัดเรียงตาม CR แต่ละตัวเป็นหนึ่งแถว เดินสายโซ่เต็มตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง — ตารางนี้คือหัวใจของขั้นนี้ เพราะเป็นจุดเดียวที่มองเห็นภาพรวมของทั้งกระบวนการพร้อมกันในหน้าเดียว:

| VoC ต้นทาง | CR | TC | QR | F | C | T | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V4 | CR-01 | TC-01 | QR-01 | F-04 | C-03 | T-01 | ไม่ผ่าน |
| V2 | CR-02 | TC-02 | QR-02 | F-01 | C-01 | T-02 | ผ่าน |
| V1, V5 | CR-03 | TC-03 | QR-03 | F-04.2 | C-03 | T-03 | ผ่าน |
| V3 | CR-04 | TC-04 | QR-04 | F-05, F-06 | C-04, C-05 | T-04 | ผ่าน |
| V6 | CR-05 | TC-05 | QR-05 | F-02 | C-02 | T-05 | ผ่าน |

ตารางนี้ปิดครบทุกเส้นโดยไม่มีจุดขาด — ทุก CR มี T ปลายทางรองรับ และทุก T มี QR ต้นทางรองรับ (ไม่มี orphan ทั้งสองทิศทาง) แถวเดียวที่สถานะไม่ผ่านคือ CR-01 ซึ่งทีมรายงานไว้ตรงไปตรงมาแทนที่จะปิดบัง

สรุปผลการยอมรับ (Acceptance Summary): ระบบผ่านเป้าหมาย 4 จาก 5 ตัว (QR-02 ถึง QR-05) ส่วน QR-01 (ความแม่นในการจำแนก) ได้ macro-F1 = 0.79 เทียบเป้า 0.80 — ต่ำกว่าเป้าหมาย 0.01 โดยสาเหตุหลักมาจากความสับสนในการจำแนกระยะ N1 ทีมประเมินว่าระบบพร้อมสาธิตและใช้งานเพื่อคัดกรองเบื้องต้นได้ แต่ยังไม่ควรใช้ทดแทนการวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญ 100% จนกว่าจะปิดช่องว่าง QR-01 ให้ถึงเป้าในรอบทดลองถัดไป

## สิ่งที่ต้องส่งเมื่อจบขั้นนี้

- ตารางการทดสอบ (แต่ละเป้าหมาย → วิธีทดสอบ → เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน → ผลจริง)

- ตารางสืบย้อนความต้องการฉบับสมบูรณ์ (RTM) ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

- รายงานสรุปผลการยอมรับ (acceptance report)

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: เป้าหมายบางตัวไม่มีการทดสอบรองรับ (คำสัญญาไม่มีหลักฐาน) · มีการทดสอบที่ไม่มีเป้าหมายต้นทาง (ทดสอบมั่ว) · ใช้การสาธิตอ้างความแม่นยำเชิงตัวเลข · วัดผลบนข้อมูลชุดฝึกสอนแทนชุดทดสอบ · ปรับผลที่ไม่ผ่านให้ดูเหมือนผ่าน

### เกณฑ์การให้คะแนน

| เกณฑ์ (น้ำหนัก) | 4 ดีเยี่ยม | 3 ผ่านดี | 2 ต้องแก้ | 1 ยังไม่ถึง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ตารางสืบย้อนปิดครบไม่มีจุดขาด (30) | ครบทั้งเส้น ไม่มีจุดขาด | จุดขาด ≤1 ไม่สำคัญ | จุดขาด 2–3 | หลายจุดไม่ปิด |
| ทุกเป้าหมายมีผลจริง (25) | ครบทุกตัว + ค่าจริง | ขาดเล็กน้อย | หลายตัวขาด | ไม่มีผลจริง |
| วัดถูกชุดข้อมูล + วิธีเหมาะสม (20) | ถูกต้องทุกตัว | ส่วนใหญ่ถูก | มีวัดผิดบางจุด | ผิดพื้นฐาน |
| รายงานผลตรงไปตรงมา (15) | ตรง + วิเคราะห์ดี | ตรงแต่วิเคราะห์ตื้น | คลุมเครือ | ปกปิด/แต่งผล |
| รายงานสรุปครบถ้วน (10) | ครบ + มีหลักฐานอ้างอิง | มีแต่ตื้น | ขาดหลักฐาน | ไม่มี |

น้ำหนักรวม 100 คะแนน: การปิดสายโซ่การสืบย้อนหนักที่สุดที่ 55% เพราะนี่คือจุดที่พิสูจน์ว่าทุกอย่างที่ผ่านมาไม่ได้สูญเปล่า

### ตรวจสอบตนเองก่อนส่งงาน

[ ]  เป้าหมายทุกตัวมีการทดสอบรองรับ พร้อมระบุวิธีการ
[ ]  ตารางสืบย้อนปิดครบทั้งเส้น ไม่มีจุดขาดที่ปลายไหน
[ ]  แต่ละการทดสอบมีเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน + ผลจริงที่วัดได้
[ ]  วัดผลบนชุดข้อมูลที่แช่แข็งไว้ ตรงตามที่ประกาศไว้ในเป้าหมาย
[ ]  วิธีพิสูจน์เหมาะสมกับสิ่งที่พิสูจน์ (ไม่ใช้การสาธิตอ้างตัวเลข)
[ ]  เป้าหมายที่ไม่ผ่าน รายงานตรงพร้อมวิเคราะห์สาเหตุ
[ ]  รายงานสรุปผ่าน/ไม่ผ่าน + เชื่อมโยงหลักฐาน

หรือวางข้อมูลของตนเองใน prompt นี้ให้ผู้ช่วย AI ช่วยตรวจ:

คุณคือผู้ช่วยตรวจ "Verification & RTM Close-out" ของโครงงานวิศวกรรม
รายงานเป็นตาราง PASS/FAIL + เหตุผล + จุดที่ต้องแก้

ข้อมูลของฉัน:
- ตารางสืบย้อนความต้องการ (RTM): [วาง]
- ตารางการทดสอบ (วิธี + เกณฑ์ + ผลจริง): [วาง]
- เป้าหมาย + ชุดข้อมูล/เงื่อนไขที่ประกาศไว้: [วาง]

ตรวจ:
1. มีจุดขาดตรงไหนในสายโซ่ทั้งเส้นไหม — ชี้
2. เป้าหมายตัวไหนไม่มีการทดสอบ หรือการทดสอบไหนไม่มีผลจริง — ชี้
3. มีการวัดตัวไหนที่ใช้ชุดข้อมูลผิดจากที่ประกาศไว้ไหม — ชี้
4. วิธีพิสูจน์ตัวไหนไม่เหมาะสม — ชี้
5. ผลที่ไม่ผ่านถูกรายงานตรงไปตรงมาไหม
สุดท้าย: เดิน traceability เต็ม 1 เส้น และชี้จุดขาด. สรุป 3 อย่างที่ต้องแก้ก่อน
อย่าแต่งข้อมูลเพิ่ม

# บทที่ 8 — นำเสนอและปิดวงจรคุณค่า

การพิสูจน์ในบทก่อนตอบคำถามว่า “สร้างถูกตามที่ออกแบบไว้หรือไม่” แต่ยังไม่ได้ตอบคำถามที่สำคัญกว่านั้น: “สิ่งที่ออกแบบไว้ตั้งแต่แรกแก้ปัญหาผู้ใช้จริงหรือเปล่า” บทนี้ปิดวงจรทั้งหมดกลับไปหาจุดเริ่มต้น — เสียงของผู้ใช้ที่เก็บมาตั้งแต่บทที่ 3 — และแสดงให้กรรมการเห็นว่าทุกก้าวที่ทำมามีเหตุผลและตรวจสอบได้จริง

## แนวคิดเบื้องหลัง

ความแตกต่างระหว่างverification (การพิสูจน์ที่ทำในบทก่อน) กับ validation (การตรวจสอบคุณค่าในบทนี้) คือคำถามที่ต่างกัน: verification ถามว่า “เราสร้างสิ่งนั้นถูกต้องหรือไม่” (built it right) ส่วน validation ถามว่า “เราสร้างสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่” (built the right thing) — ระบบอาจผ่านการทดสอบทางเทคนิคทุกอย่าง แต่ถ้าไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้จริง ก็ยังไม่ผ่าน validation ดังนั้นขั้นนี้จึงต้องมีผู้ใช้หรือผู้มีส่วนได้เสียจริงมาประเมิน ไม่ใช่แค่ทีมงานประเมินกันเอง

การนำเสนอที่ดีไม่ใช่การไล่โชว์ฟีเจอร์ทีละอย่าง แต่ควรเป็นการเดินสายโซ่การสืบย้อนให้กรรมการเห็น — เลือกความต้องการสำคัญสักสองสามข้อ แล้วเดินให้เห็นตั้งแต่คำพูดของผู้ใช้จริง ผ่านทุกขั้นตอน จนถึงหลักฐานการทดสอบ วิธีนี้พิสูจน์ทั้งความเข้าใจของนักศึกษาเองและความสมบูรณ์ของกระบวนการทั้งหมดไปพร้อมกัน

อีกส่วนที่ขาดไม่ได้คือการสะท้อนกลับไปยังการตัดสินใจสำคัญ โดยเฉพาะความขัดแย้งที่บันทึกไว้บนหลังคาของ House of Quality ตั้งแต่บทที่ 4 — ทีมเลือกทางไหน แลกกับอะไร และผลที่ได้คุ้มค่าหรือไม่ การมองย้อนกลับแบบนี้แสดงว่านักศึกษาเข้าใจว่าการออกแบบวิศวกรรมคือการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัด ไม่ใช่การหาคำตอบที่สมบูรณ์แบบ

และสุดท้าย ความซื่อตรงยังคงสำคัญในขั้นนี้เช่นเดียวกับบทก่อน — โครงงานที่ยอมรับตรง ๆ ว่าเป้าหมายบางตัวยังไปไม่ถึง พร้อมอธิบายเหตุผลและแผนต่อไป มีคุณค่ามากกว่าโครงงานที่พยายามกลบเกลื่อนหรือหลีกเลี่ยงคำถามที่ไม่สบายใจ

## เดินตามทีมงาน EEG SleepInsight

ทีมจัดทำตารางเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลจริงครบทุกตัว — ยกมาจากตารางการทดสอบในบทก่อนโดยตรง เพราะข้อมูลชุดเดียวกันนี้ใช้ได้ทั้งตอนพิสูจน์และตอนนำเสนอ ไม่ต้องวัดซ้ำ:

| QR | เป้าหมาย | ผลจริง | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| QR-01 ความแม่นในการจำแนก | macro-F1 ≥ 0.80 | 0.79 | ไม่ถึงเป้า (ต่ำกว่า 0.01 พร้อมระบุสาเหตุ) |
| QR-02 จำนวน channel | ≤ 2 channel | 2 channel | ผ่าน |
| QR-03 latency | ≤ 1 วินาที/epoch | 0.4 วินาที | ผ่าน |
| QR-04 ความเข้าใจง่าย | ≥ 80% ตอบถูก | 88% | ผ่าน |
| QR-05 ความเสถียร | data loss ≤ 2%, 0 crash | data loss 1.2%, 0 crash | ผ่าน |

ทีมจัดให้ผู้ใช้จริง 5 คนและนักเทคนิคการนอน 1 คนทดลองใช้ระบบ ผลคือผู้ใช้ทั่วไปอ่าน hypnogram เข้าใจได้ (ตอบโจทย์ CR-04 เรื่องความเข้าใจง่าย) ส่วนนักเทคนิคการนอนให้ความเห็นว่าระบบใช้คัดกรองเบื้องต้นได้ดี แต่ยังไม่สามารถทดแทนการอ่านผลโดยผู้เชี่ยวชาญได้ทั้งหมด

ตอนนำเสนอ ทีมเลือกเดินสายโซ่จากคำพูด V4 ผ่าน CR-01, TC-01, QR-01, F-04, C-03 จนถึงหลักฐานการทดสอบ T-01 ให้กรรมการเห็นทีละขั้น พร้อมพร้อมตอบได้ทันทีเมื่อมีคำถามแทรกระหว่างทาง ทีมยังสะท้อนกลับไปที่การตัดสินใจใช้ 2 channel แทนที่จะใช้มากกว่านั้น ซึ่งช่วยตอบโจทย์ CR-02 เรื่องความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ แต่แลกมาด้วยความแม่นที่หลุดจากเป้าหมายไปเล็กน้อย ทีมอธิบายว่านี่คือทางเลือกที่ยอมรับได้เมื่อพิจารณาจากน้ำหนักความสำคัญที่ผู้ใช้ให้ไว้ตั้งแต่บทที่ 3 และปิดท้ายด้วยข้อจำกัดที่ยังเหลืออยู่อย่างตรงไปตรงมา — ระบบยังไม่ได้ทดสอบกับกลุ่มผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านการนอน และมีแผนจะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนมากขึ้นในอนาคต

## สิ่งที่ต้องส่งเมื่อจบขั้นนี้

- รายงานการประเมินร่วมกับผู้ใช้จริง

- ตารางเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลจริงครบทุกตัว

- สคริปต์หรือแผนการเดินสายโซ่สืบย้อนสำหรับการนำเสนอ

- การสาธิตระบบทำงานจริง พร้อมข้อจำกัดและแผนงานต่อไป

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: นำเสนอแบบไล่โชว์ฟีเจอร์โดยไม่เชื่อมกลับความต้องการเดิม · ไม่มีผู้ใช้จริงมาประเมิน (มีแต่การทดสอบทางเทคนิค) · หลีกเลี่ยงพูดถึงเป้าหมายที่ไม่ถึง · เดินสายโซ่สืบย้อนไม่ได้เมื่อถูกถาม · ไม่มีการสะท้อนกลับไปที่การตัดสินใจสำคัญ

### เกณฑ์การให้คะแนน

| เกณฑ์ (น้ำหนัก) | 4 ดีเยี่ยม | 3 ผ่านดี | 2 ต้องแก้ | 1 ยังไม่ถึง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เดินสายโซ่สืบย้อนได้ลื่น (25) | เดินได้ ≥3 เส้น ตอบคำถามเจาะได้ | เดินได้ 2 เส้น มีสะดุดเล็กน้อย | บางส่วน | เดินไม่ได้ |
| ประเมินร่วมผู้ใช้ + เชื่อมกลับความต้องการ (25) | ประเมินจริง + เชื่อมชัด | มีบางส่วน | ตื้น/เชื่อมหลวม | เป็นการโชว์ฟีเจอร์ |
| เปรียบเทียบเป้าหมายกับผลจริง (20) | ครบทุกตัว ตรงไปตรงมา | ส่วนใหญ่ครบ | ขาดบางตัว | ไม่มี/เลี่ยง |
| ซื่อตรง + สะท้อนการตัดสินใจ (20) | ชัดเจน + ลึก | มีแต่ตื้น | คลุมเครือ | ไม่มี/ซ่อน |
| สาธิตทำงานจริง (10) | ครอบคลุมการใช้งานหลัก | ส่วนใหญ่ทำงาน | จำกัด | ไม่ทำงาน |

น้ำหนักรวม 100 คะแนน: การสืบย้อนได้และการเชื่อมโยงกลับคุณค่าของผู้ใช้รวมกัน 50%

### ตรวจสอบตนเองก่อนนำเสนอ

[ ]  มีผู้ใช้จริงประเมินว่าตอบโจทย์ความต้องการเดิมไหม
[ ]  ตารางเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลจริงครบทุกตัว
[ ]  ซ้อมเดินสายโซ่สืบย้อนได้ลื่นอย่างน้อย 2–3 เส้น
[ ]  ระบุข้อจำกัดและงานต่อไปอย่างตรงไปตรงมา
[ ]  สาธิตครอบคลุมการใช้งานหลัก ทำงานจริง
[ ]  สะท้อนกลับไปที่การตัดสินใจสำคัญ (เช่น ความขัดแย้งบนหลังคา) ว่าคุ้มค่าไหม
[ ]  การนำเสนอเชื่อมกลับความต้องการเดิม ไม่ใช่แค่โชว์ฟีเจอร์

หรือวางข้อมูลของตนเองใน prompt นี้ให้ผู้ช่วย AI ช่วยตรวจ:

คุณคือผู้ช่วยซ้อมนำเสนอโครงงานวิศวกรรม (เน้น validation + traceability)
รายงานเป็นตาราง PASS/FAIL + เหตุผล + สิ่งที่กรรมการน่าจะถาม

ข้อมูลของฉัน:
- ตารางเป้าหมายเทียบผลจริง: [วาง]
- รายงานการประเมินกับผู้ใช้: [วาง]
- สายโซ่สืบย้อนที่เตรียมเดิน: [วาง]
- ข้อจำกัด + การสะท้อนการตัดสินใจ: [วาง]

ตรวจ:
1. การนำเสนอเชื่อมกลับความต้องการเดิม หรือเป็นแค่การโชว์ฟีเจอร์ — ชี้จุดที่หลุด
2. สายโซ่ที่เตรียมมีจุดไหนขาด/สะดุด — ชี้
3. เป้าหมายตัวไหนไม่ถึง และถูกพูดถึงตรง ๆ ไหม
4. การสะท้อนการตัดสินใจลึกพอไหม
5. ตั้งคำถามแบบกรรมการ 5 ข้อที่เจาะ traceability/คุณค่า พร้อมแนวทางตอบ
อย่าแต่งข้อมูลเพิ่ม

## น้ำหนักคะแนนรวมทั้งกระบวนการ

ทั้ง 6 จุดตรวจในคู่มือเล่มนี้มีน้ำหนักเท่ากันเมื่อรวมเป็นคะแนนกระบวนการโดยรวม — checkpoint ละประมาณ 16.7% (คิดจาก 100% ÷ 6) โดยไม่มีจุดใดสำคัญกว่าจุดอื่นในระดับภาพรวม เพราะแต่ละจุดตรวจล้วนเป็นห่วงโซ่ที่ขาดไม่ได้ — ถ้าจุดใดจุดหนึ่งอ่อน สายโซ่การสืบย้อนทั้งเส้นก็อ่อนตามไปด้วย คะแนนกระบวนการนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินผลรวมทั้งวิชา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้กำหนดสัดส่วนกับองค์ประกอบด้านผลงาน (เช่น UX/UI คุณภาพซอฟต์แวร์) ตามดุลยพินิจของหลักสูตรต่อไป

# บทสุดท้าย — รากทดแทนเมื่อไม่มีข้อมูลผู้ใช้จริง

บทนี้ใช้แทนเฉพาะบทที่ 3 สำหรับนักศึกษาที่ได้หัวข้อโครงงานมาแล้วและเริ่มลงมือทำไปบ้าง จนไม่มีโอกาสย้อนกลับไปเก็บความต้องการผู้ใช้ใหม่ตั้งแต่ต้น บทที่ 4 เป็นต้นไปยังคงใช้เหมือนเดิมทุกประการ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

## ทำไมต้องมีบทนี้

ความต้องการของผู้ใช้ (Voice of Customer) คือรากของการสืบย้อนทั้งเส้นตามที่อธิบายไว้ในบทที่ 1 หากไม่มีข้อมูลผู้ใช้จริง สายโซ่ทั้งหมดจะไม่มีจุดเริ่มต้นให้ยึด แต่นั่นไม่ได้แปลว่าให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปเฉย ๆ — ต้องสร้าง “รากทดแทนที่ซื่อตรง” แทน คือรายการความต้องการที่สันนิษฐานขึ้น (assumed) แต่ทุกข้อมีหลักฐานรองรับและติดป้ายชัดเจนว่าเป็นข้อสันนิษฐาน ไม่ใช่แสร้งทำเป็นว่าเก็บข้อมูลจริงมา

## แนวคิดเบื้องหลัง

ความต้องการที่สันนิษฐานขึ้นแตกต่างจากการเดาส่งเดชตรงที่ต้องมีหลักฐานรองรับทุกข้อ หลักฐานเหล่านี้อาจมาจากฟีเจอร์ที่ทีมสร้างไปแล้วก่อนหน้านี้ (สะท้อนว่าทีมเชื่อว่าผู้ใช้ต้องการสิ่งนั้น) จากการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการกับคนใกล้ตัวที่อาจเป็นตัวแทนผู้ใช้ จากผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงในตลาดที่มีฟีเจอร์คล้ายกัน หรือจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง — ไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหน ต้องระบุให้ชัดว่ามาจากไหน เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่าความต้องการนั้นมีที่มาจริง ไม่ใช่คิดขึ้นมาลอย ๆ

สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือต้องแยกให้ชัดว่าอะไรคือข้อเท็จจริง อะไรคือข้อสันนิษฐาน — ทุกความต้องการในกลุ่มนี้ต้องติดป้าย “สันนิษฐาน” ไว้อย่างเปิดเผย เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าเป็นข้อมูลที่เก็บมาจากผู้ใช้จริง และควรทำทะเบียนข้อสันนิษฐาน บันทึกไว้ว่าแต่ละข้อมีความเสี่ยงแค่ไหนหากสันนิษฐานผิด — ข้อสันนิษฐานที่มีความเสี่ยงสูงและกระทบความต้องการสำคัญ ควรพิจารณาตรวจสอบกับผู้ใช้ตัวแทนสักคนสองคนหากมีโอกาส แม้จะไม่ใช่ข้อบังคับก็ตาม

กับดักที่ต้องระวังที่สุดของแทร็กนี้คือการ “หาเหตุผลย้อนหลัง” — คือการปรับความต้องการให้พอดีกับสิ่งที่สร้างไว้แล้วเป๊ะจนน่าสงสัย แทนที่จะยอมรับตรง ๆ ว่ามีช่องว่างระหว่างสิ่งที่สร้างไว้กับความต้องการที่ตั้งไว้ ถ้าพบว่าฟีเจอร์ที่สร้างแล้วไม่มีความต้องการรองรับ หรือความต้องการบางข้อยังไม่มีอะไรตอบ ให้บันทึกช่องว่างนั้นไว้ตรง ๆ แล้วอธิบายว่าจะแก้ไขอย่างไร แทนที่จะพยายามกลบเกลื่อน

## เดินตามตัวอย่าง: Intelligent Travel Planning AI Chatbot

โครงงานนี้เป็นแชตบอตวางแผนการเดินทางด้วย AI ที่ทีมได้หัวข้อและเริ่มสร้างไปบ้างแล้ว ทีมเขียน problem statement ก่อน แม้จะไม่ได้มาจากการเก็บเสียงผู้ใช้จริงก็ตาม เพื่อให้มีจุดตั้งต้นที่ชัดเจนเหมือนโครงงานสายอื่น:

“นักท่องเที่ยวอิสระที่วางแผนทริปด้วยตัวเองมักต้องเปิดหลายเว็บพร้อมกัน (เปรียบเทียบราคาตั๋ว หาที่พัก หาที่เที่ยว) แล้วเอาข้อมูลมาปะติดปะต่อเอง ซึ่งใช้เวลานานและมักพลาดข้อมูลสำคัญ ทีมจึงสร้างแชตบอต AI ที่สนทนาแล้วช่วยวางแผนทริปให้ตรงงบและเวลาได้ในที่เดียว” — กลุ่มผู้ใช้ที่สันนิษฐาน: นักท่องเที่ยวอิสระที่อยากวางแผนทริปให้เร็วโดยไม่ต้องเปิดหลายเว็บพร้อมกัน

จากนั้นสร้างรายการความต้องการที่สันนิษฐานขึ้น พร้อมติดป้ายและระบุหลักฐานรองรับทุกข้อ:

| ความต้องการที่สันนิษฐาน | น้ำหนัก | หลักฐานรองรับ |
| --- | --- | --- |
| [สันนิษฐาน] ได้แผนเที่ยวที่ตรงงบและวัน | 5 | ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงในตลาดมีฟีเจอร์นี้, ฟีเจอร์ที่ทีมสร้างไปแล้ว |
| [สันนิษฐาน] คุยเป็นภาษาไทยธรรมชาติ | 4 | พูดคุยกับผู้ใช้ตัวแทน 2 คนที่อยากพิมพ์ภาษาไทย, งานวิจัยด้าน NLP ภาษาไทย |
| [สันนิษฐาน] แนะนำที่ตรงความชอบ | 4 | ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงในตลาด, ข้อสันนิษฐานของทีม |
| [สันนิษฐาน] ตอบไว ไม่รอนาน | 3 | แนวปฏิบัติมาตรฐานของแชตบอตทั่วไป |

ทีมยังทำทะเบียนข้อสันนิษฐานควบคู่ไปด้วย เพื่อบันทึกว่าแต่ละข้อมีความเสี่ยงแค่ไหนหากสันนิษฐานผิด และควรทำอะไรถ้าผิดจริง:

| ข้อสันนิษฐาน | ความเสี่ยง | ผลกระทบถ้าผิด | แผนรับมือ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้ใช้ยอมพิมพ์ข้อความภาษาไทยยาว ๆ | กลาง | ผู้ใช้เลี่ยงใช้งานฟีเจอร์สนทนา | เตรียมปุ่มตัวเลือกสำเร็จรูปไว้เป็นทางเลือกสำรอง |
| งบประมาณเป็นเกณฑ์หลักในการตัดสินใจ | สูง | กระทบความต้องการที่มีน้ำหนักสูงสุด (5) ถ้าผิดฟีเจอร์หลักจะไม่ตอบโจทย์ | ตรวจสอบกับผู้ใช้ตัวแทนเพิ่มเติมก่อนพัฒนาเชิงลึกต่อ |
| แนะนำที่เที่ยวจากข้อมูลจำกัดแล้วตรงความชอบผู้ใช้ | กลาง | คำแนะนำไม่ตรงใจ ผู้ใช้ไม่กลับมาใช้ซ้ำ | เก็บ feedback ระหว่างสนทนาให้ผู้ใช้ปรับคำแนะนำได้ |
| ความเร็วในการตอบสำคัญกว่าความละเอียดของคำตอบ | ต่ำ | ผู้ใช้อาจรอได้ถ้าคำตอบคุ้มค่า ผลกระทบจำกัด | ตั้งเป้า latency ไว้แต่ไม่บีบสุดขั้วจนแลกความละเอียด |

ข้อที่มีความเสี่ยงสูงอย่าง “งบประมาณเป็นเกณฑ์หลัก” ทีมระบุไว้ว่าควรตรวจสอบกับผู้ใช้ตัวแทนเพิ่มเติมหากมีโอกาส เพราะกระทบความต้องการที่มีน้ำหนักสูงที่สุดในตาราง

หลังจากได้รายการความต้องการที่สันนิษฐานขึ้นพร้อมน้ำหนักแล้ว ทีมนำมันเข้า House of Quality เหมือนกับทีมงาน EEG SleepInsight ทุกประการในบทที่ 4 เป็นต้นไป ส่วนฟีเจอร์ที่สร้างไว้ก่อนหน้าที่ไม่มีความต้องการรองรับ ทีมบันทึกไว้เป็นช่องว่างที่ต้องอธิบายหรือแก้ไข แทนที่จะพยายามหาเหตุผลมารองรับย้อนหลัง

## สิ่งที่ต้องส่งเมื่อจบขั้นนี้

- Problem statement + กลุ่มผู้ใช้ที่สันนิษฐาน

- ตารางความต้องการที่สันนิษฐาน พร้อมป้าย หลักฐาน และน้ำหนัก

- ทะเบียนข้อสันนิษฐาน พร้อมระดับความเสี่ยง

จำนวนที่แนะนำ: ความต้องการที่สันนิษฐาน 5–12 ข้อ · หลักฐานอย่างน้อย 1 อย่างต่อข้อ · ทะเบียนข้อสันนิษฐานครอบคลุมข้อที่มีความเสี่ยงสูงทุกข้อ

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: เขียนความต้องการที่สันนิษฐานแบบเดาส่งเดชไม่มีหลักฐาน · เขียนราวกับว่าเป็นผลสำรวจผู้ใช้จริงทั้งที่ไม่ได้ทำ · ไม่มีทะเบียนข้อสันนิษฐาน/ไม่ประเมินความเสี่ยง · ปรับความต้องการให้เข้ากับสิ่งที่สร้างไว้แล้วเป๊ะจนน่าสงสัย

### เกณฑ์การให้คะแนน

| เกณฑ์ (น้ำหนัก) | 4 ดีเยี่ยม | 3 ผ่านดี | 2 ต้องแก้ | 1 ยังไม่ถึง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ทุกข้อมีหลักฐานรองรับ (25) | ชัดเจน ตรวจสอบได้ | เดาลอย ≤1 ข้อ | เดาลอย 2–3 ข้อ | ส่วนใหญ่ไม่มีหลักฐาน |
| ติดป้ายสันนิษฐานตรงไปตรงมา (25) | แยกชัดทุกข้อ ไม่พราง | ส่วนใหญ่ชัด | ไม่ครบ/คลุมเครือ | พรางเป็นข้อมูลจริง |
| ทะเบียนข้อสันนิษฐาน + ความเสี่ยง (20) | ครบ + ประเมินดี | มีแต่ตื้น | ไม่ครบ | ไม่มี |
| เป็นความต้องการ + น้ำหนักมีที่มา (20) | ล้วนเป็นความต้องการ | ส่วนใหญ่ดี | ปนวิธีแก้/น้ำหนักลอย | เป็น feature list |
| Framing ชัดเจน (10) | ชัด สมเหตุผล | ครบแต่ตื้น | คลุมเครือ | ไม่ชัด |

น้ำหนักรวม 100 คะแนน: หลักฐานและความซื่อตรงในการติดป้ายรวมกัน 50% — เพราะนี่คือหัวใจของการทดแทนที่น่าเชื่อถือ (การตรวจสอบกับผู้ใช้ตัวแทนสำหรับข้อสันนิษฐานความเสี่ยงสูงเป็นคะแนนเสริม ไม่หักหากไม่ทำ)

### ตรวจสอบตนเองก่อนส่งงาน

[ ]  มี problem statement + กลุ่มผู้ใช้ที่สันนิษฐานอย่างสมเหตุผล
[ ]  ความต้องการเขียนเป็น "ความต้องการ" ไม่ใช่วิธีแก้
[ ]  ทุกข้อมีหลักฐานรองรับอย่างน้อย 1 อย่าง ไม่มีเดาลอย
[ ]  ทุกข้อติดป้าย "สันนิษฐาน" ชัด ไม่พรางว่าเป็นข้อมูลจริง
[ ]  ทุกข้อมีน้ำหนัก + บอกที่มาของน้ำหนัก
[ ]  มีทะเบียนข้อสันนิษฐาน + ประเมินความเสี่ยง
[ ]  ไม่ได้ปรับความต้องการให้เข้ากับของที่สร้างไว้แล้ว (ถ้ามีช่องว่าง บันทึกตรง ๆ)

หรือวางข้อมูลของตนเองใน prompt นี้ให้ผู้ช่วย AI ช่วยตรวจ:

คุณคือผู้ช่วยตรวจ "รากทดแทนของความต้องการ" (สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีข้อมูลผู้ใช้จริง)
จุดสำคัญคือความซื่อตรง: แยกข้อเท็จจริงกับข้อสันนิษฐาน และกันการหาเหตุผลย้อนหลัง
รายงานเป็นตาราง PASS/FAIL + เหตุผล + จุดที่ต้องแก้

ข้อมูลของฉัน:
- Problem statement + กลุ่มผู้ใช้ที่สันนิษฐาน: [วาง]
- ตารางความต้องการ (+ ป้าย + หลักฐาน + น้ำหนัก): [วาง]
- ทะเบียนข้อสันนิษฐาน (+ ความเสี่ยง): [วาง]
- (ถ้ามี) รายการฟีเจอร์ที่สร้างไปแล้ว: [วาง]

ตรวจ:
1. ข้อไหน "เดาลอย" ไม่มีหลักฐานรองรับ — ชี้
2. มีข้อไหนเขียนเหมือนเก็บข้อมูลจริงมาแล้วทั้งที่เป็นข้อสันนิษฐาน — ชี้
3. ข้อไหนดู "ปรับให้เข้ากับฟีเจอร์ที่สร้างไว้เป๊ะ" น่าสงสัยว่าหาเหตุผลย้อนหลัง — ชี้
4. ข้อสันนิษฐานความเสี่ยงสูงตัวไหนยังไม่มีในทะเบียนหรือไม่ได้ประเมินผลกระทบ
5. มีฟีเจอร์ที่สร้างแล้วแต่ไม่มีความต้องการรองรับไหม
สรุป 3 อย่างที่ต้องแก้ก่อน. อย่าแต่งข้อมูลเพิ่ม

หลังบทนี้ ให้อ่านต่อจากบทที่ 4 เป็นต้นไปตามปกติ

# ภาคผนวก — ตัวอย่างเพิ่มเติมจากโครงงานรูปแบบอื่น

ตัวอย่าง EEG SleepInsight ที่เดินตลอดเล่มเป็นโครงงานที่มีแกน AI/machine learning เป็นหลัก เพื่อให้เห็นว่าวิธีคิดเดียวกันนี้ปรับใช้ได้กับโครงงานรูปแบบอื่นด้วย ภาคผนวกนี้สรุปสายโซ่การสืบย้อนแบบย่อจากอีกสองโครงงาน — ซอฟต์แวร์ล้วนที่ไม่มีแกน AI และระบบ IoT ที่มีฮาร์ดแวร์เป็นส่วนประกอบ แสดงเฉพาะจุดสำคัญของสายโซ่ ไม่ได้เดินซ้ำทุกขั้นตอนแบบละเอียดเหมือนตัวอย่างหลัก

## ตัวอย่างที่ 1: API Gateway for Large Language Model Services (ซอฟต์แวร์ล้วน)

โครงงานนี้สร้างระบบตัวกลางที่รับคำขอจากผู้ใช้แล้วส่งต่อไปยังผู้ให้บริการโมเดลภาษาขนาดใหญ่หลายเจ้า พร้อมจัดการเรื่องโควตา ความปลอดภัย และค่าใช้จ่าย — ไม่มีแกน machine learning ของตัวเอง แต่เน้นความถูกต้องด้านสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และความน่าเชื่อถือของระบบ

| ขั้น | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ความต้องการของผู้ใช้ | นักพัฒนาต้องการสลับผู้ให้บริการโมเดลได้โดยไม่ต้องแก้โค้ดแอปพลิเคชัน และต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินงบที่ตั้งไว้ |
| คุณลักษณะทางเทคนิค | ความสามารถในการสลับผู้ให้บริการ (interoperability) และความแม่นยำในการติดตามค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ (accuracy of usage tracking) |
| เป้าหมายที่วัดได้ | สลับผู้ให้บริการโดยไม่มี downtime เกิน 5 วินาที บนสภาพแวดล้อมทดสอบที่จำลอง traffic จริง; ติดตามค่าใช้จ่ายคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1% เทียบกับใบแจ้งหนี้จริงของผู้ให้บริการ |
| หน้าที่ของระบบ | กำหนดเส้นทางคำขอไปยังผู้ให้บริการที่เหมาะสม (ซ่อนรายละเอียด API ที่แตกต่างกันของแต่ละเจ้าไว้หลัง interface เดียว), นับและบันทึกการใช้งานแบบเรียลไทม์ |
| โมดูล | Router (ความลับ: การแปลงรูปแบบคำขอ/คำตอบระหว่างผู้ให้บริการแต่ละเจ้า), Usage Tracker (ความลับ: วิธีคำนวณค่าใช้จ่ายของแต่ละผู้ให้บริการซึ่งมีสูตรต่างกัน) |
| การพิสูจน์ | ทดสอบสลับผู้ให้บริการภายใต้ traffic จำลอง วัดเวลา downtime; เปรียบเทียบตัวเลขที่ระบบติดตามกับใบแจ้งหนี้จริงหลังใช้งาน 1 เดือน |

จุดที่น่าสังเกตคือแม้ไม่มีแกน AI แต่หลักการเดียวกันยังใช้ได้ครบ — โดยเฉพาะการซ่อนความแตกต่างของ API แต่ละผู้ให้บริการไว้หลัง interface เดียวในโมดูล Router ตรงตามหลักการซ่อนข้อมูลที่อธิบายไว้ในบทที่ 5 ทุกประการ

## ตัวอย่างที่ 2: AIoT-based LPG Monitoring System (IoT)

โครงงานนี้ติดตั้งเซนเซอร์วัดปริมาณแก๊ส LPG ในถังของร้านซักรีดแบบหยอดเหรียญ แล้วใช้โมเดลทำนายว่าแก๊สจะหมดเมื่อไร เพื่อแจ้งเตือนให้เปลี่ยนถังล่วงหน้า — มีทั้งองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ (เซนเซอร์ อุปกรณ์ IoT) และด้าน AI (โมเดลทำนาย) ผสมกัน

| ขั้น | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ความต้องการของผู้ใช้ | เจ้าของร้านซักรีดไม่ต้องการให้แก๊สหมดกลางคันขณะลูกค้าใช้งาน และต้องการรู้ล่วงหน้าว่าควรสั่งแก๊สใหม่เมื่อไรเพื่อไม่ให้เสียเวลาขนส่งฉุกเฉิน |
| คุณลักษณะทางเทคนิค | ความแม่นยำในการทำนายเวลาที่แก๊สจะหมด (prediction accuracy) และความทนทานของเซนเซอร์ต่อสภาพแวดล้อม (reliability) |
| เป้าหมายที่วัดได้ | ทำนายเวลาที่แก๊สจะหมดคลาดเคลื่อนไม่เกิน 6 ชั่วโมง เทียบกับเวลาจริงที่วัดได้จากข้อมูลย้อนหลัง 30 วัน; เซนเซอร์ส่งข้อมูลสำเร็จไม่ต่ำกว่า 99% ของรอบการอ่านค่าทั้งหมดในสภาพแวดล้อมร้านซักรีดจริง |
| หน้าที่ของระบบ | อ่านค่าน้ำหนักหรือแรงดันจากเซนเซอร์เป็นระยะ, ทำนายเวลาที่แก๊สจะหมดจากแนวโน้มการใช้งาน, ส่งการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเกณฑ์ |
| โมดูล | Sensor Reader (ความลับ: โปรโตคอลการสื่อสารกับฮาร์ดแวร์เซนเซอร์เฉพาะรุ่น), Depletion Predictor (ความลับ: โมเดลและวิธีคำนวณแนวโน้มการใช้งาน), Alert Dispatcher |
| การพิสูจน์ | เปรียบเทียบเวลาที่ทำนายกับเวลาจริงที่แก๊สหมดจากข้อมูลย้อนหลัง; ทดสอบอัตราความสำเร็จของการส่งข้อมูลเซนเซอร์ในสภาพแวดล้อมจริงต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ |

จุดที่น่าสังเกตในตัวอย่างนี้คือ ความไม่แน่นอนของฮาร์ดแวร์ (สัญญาณเซนเซอร์ขาดหาย สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย) กลายเป็นคุณลักษณะทางเทคนิคที่ต้องวัดและตั้งเป้าอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับความแม่นยำของโมเดล — แสดงว่ากรอบความคิดเดียวกันนี้ครอบคลุมทั้งความไม่แน่นอนด้านซอฟต์แวร์และด้านฮาร์ดแวร์ได้พร้อมกัน